Młodzieszyn 08.04. 2014r.

Nr  UG-ZP-271-3/1.2014

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

Nazwa zamówienia:

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

- Zamawiający:

Nazwa Zamawiającego:			GMINA Młodzieszyn

REGON:					750148354

NIP: 						837-16-92-019

Miejscowość:					Młodzieszyn

Adres:						ul. Wyszogrodzka 25

Strona internetowa Zamawiającego:		http://ugmlodzieszyn.bip.org.pl

Telefon :				           /046/ 864-17-50

Nr fax:						/046/ 864-17-65

Godziny urzędowania:			od poniedziałku do piątku, w godz. 830  - 1500

- Tryb udzielenia zamówienia publicznego

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu 
nieograniczonego (art.39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych 
(Dz. U. 2013r. poz.907 tekst jednolity z późn. zm.).

- Opis przedmiotu zamówienia

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

3.1. Zakres zamówienia obejmuje:

Nawierzchnia drogi

NAWIERZCHNIA

- Mechaniczne  oczyszczenie istniejącej nawierzchni bitumicznej  – 3264,00 m2;

- Remont cząstkowy istniejącej nawierzchni bitumicznej betonowej asfaltowym – 68,00 m2;

- Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kat. ruchu KR-1 grubości warstwy po zagęszczeniu 4 cm , transport mieszanki samochodami samowyładowczymi na odległość 25 km  po uprzednim skropieniu emulsją asfaltową      – 3264,00 m2;

- Wykonanie warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego o uziarnieniu 0-12 dla kat. ruchu KR-1 , grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm , transport mieszanki samochodami samowyład. na odl. 25 km – 3264,00 m2;

POBOCZA

- Wyrównanie poboczy gr. 12 cm niesortem kamiennym  -2040 m2;

PRZEPUST  .

- Rozebranie istn. nawierzchni bitumicznej gr. 4 cm  - 16 m3

- Rozebranie istn. podbudowy z tłucznia gr. 18 cm -  16 m3

- Wykonanie wykopów w gruncie kat. III   -  72m3

- Rozbiórka przepustu żelbetowego Ø 100 cm – 8 mb

- Wykonanie przepustu z rur żelbetowego Ø 100 cm na ławie betonowej – 8 mb

- Wykonanie murków czołowych przepustu Ø 100 cm – 2,2 m3

- Wykonanie nasypu z gruntu kat. III – 40 m3

- Wykonanie podbudowy z tłucznia , grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm – 16 m2

3.2.	Szczegółowy zakres robót określony jest w załączniku do SIWZ obejmującym:

- przedmiar robót,

3.3.		Wszystkie nazwy własne materiałów i urządzeń użyte w dokumentacji przetargowej są 
podane przykładowo i określają jedynie minimalne, oczekiwane parametry jakościowe 
oraz wymagany standard. Jeśli w opisie przedmiotu zamówienia zostały wskazane znaki towarowe, patenty oraz pochodzenie urządzeń 
i materiałów należy je traktować jako propozycje projektanta. Zamawiający dopuszcza 
zastosowanie równoważnych materiałów i urządzeń w stosunku do zaprojektowanych 
z zachowaniem tych samych lub lepszych standardów technicznych, technologicznych 
i jakościowych. Ponadto zamienne materiały lub urządzenia przyjęte do wyceny winny spełniać funkcję, jakiej mają służyć; winny być kompatybilne na zmianę rodzaju 
i zakresu robót budowlanych. Zgodnie z art.30 ust.5 ustawy Pzp. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisywane przez Zamawiającego, jest obowiązany wykazać, że oferowane przez niego roboty budowlane spełniają wymagania określone przez Zamawiającego.

3.4.	Wykonawca odpowiedzialny jest za powstałe w toku własnych prac odpady oraz 
	za właściwy sposób postępowania z nimi, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 
 	14 grudnia 2012r. o odpadach (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.21) oraz ustawy 
 	z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity 
 	Dz. U. z 2012r. poz. 391).

Wywóz odpadów budowlanych odbywa się na koszt Wykonawcy.

3.5.	Zamawiający wymaga udzielenia gwarancji jakości na wykonany przedmiot 
	zamówienia na okres nie krótszy niż 36-miesięcy, licząc od terminu odbioru 	końcowego.

3.6.  Wykonawca w zakresie realizowanego zamówienia zobowiązany jest do zapewnienia 
 	obsługi geodezyjnej, powiadomienia właścicieli instalacji uzbrojenia podziemnego 
         o przystąpieniu do robót, wykonania wszelkich badań i prób, wykonania 
 	inwentaryzacji powykonawczej, przywrócenia terenu obiektu budowlanego do 
 	pierwotnego stanu.

- Wspólny słownik zamówień (CPV)

# Nomenklatura CPV:

- 45.00.00.00-7 – roboty drogowe;

- 45.23.32.52-0 – wymiana nawierzchni ulic;

- 45.23.32.23-8 – wymiana nawierzchni drogowej.

- Termin wykonania zamówienia

Wykonawca przystąpi do realizacji zamówienia po zawarciu umowy 
z Zamawiającym, wykonanie zamówienia zakończy nie później niż: do dnia 
6 września 2014r.

- Opis części zamówienia, jeżeli Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.

- Opis sposobu przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe, jeżeli zamawiający dopuszcza ich składanie.

Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych.

- Informacja o przewidywanych zamówieniach uzupełniających, o których mowa 
w art.67 ust.1 pkt.6 i 7 ustawy, jeżeli Zamawiający przewiduje udzielenie takich zamówień.

Zamawiający przewiduje udzielenie zamówień uzupełniających.

Rozszerzenie zakresu zamówienia poprzez powtórzenie tego samego rodzaju zamówienia zgodnie z zapisami art.67 ust.1 pkt.6 ustawy Pzp. o wartości nie wyższej niż 50% wartości zamówienia podstawowego.

- Warunki udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełnienia tych warunków.

  - O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, 
 o których mowa w art.22 ust.1 i nie podlegają wykluczeniu na podstawie art.24
 ustawy Pzp. dotyczące:

    - Potwierdzających posiadanie uprawnień do wykonywania określonej działalności lub

czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, w szczególności koncesji zezwolenia lub licencji.

Zamawiający nie stawia szczegółowych warunków w tym zakresie.

9.1..	Posiadania wiedzy i doświadczenia tj.:

a) 	w zakresie potwierdzenia warunku wykażą w ciągu ostatnich 3 lat przed upływem 
 		terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy 
 		– w tym okresie wykonanie  jednej roboty budowlanej – o wartości 
 		co najmniej 300.000,00 PLN brutto, polegającej na ułożeniu nawierzchni 
 		z mieszanek mineralno-bitumicznych; – odpowiadającej zakresem i złożonością 
 		przedmiotu zamówienia – zrealizowanej w jednym zamówieniu.

Wykonawcy wykażą roboty budowlane wykonane w okresie ostatnich trzech lat 
 		przed upływem terminu składania ofert wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, 
 		daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących 
 		najważniejszych robót, określających czy roboty te zostały wykonane w sposób 
 		należyty oraz wskazujących czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki 
 		budowlanej i prawidłowo ukończone.

9.1.1.	Sytuacji ekonomicznej i finansowej tj.:

a) wykażą, że posiadają aktualne i opłacone ubezpieczenie od odpowiedzialności 
 		cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej 
 		z przedmiotem zamówienia, na kwotę nie mniejszą niż 300.000,00 PLN,

b)	wykażą, że posiadają środki finansowe na realizację przedmiotowego 
 		zamówienia na podstawie informacji banku lub spółdzielczej kasy 
 		oszczędnościowo-kredytowej, w którym wykonawca posiada rachunek bankowy 
 		potwierdzającej wartość posiadanych środków finansowych lub zdolność 
 		kredytową wykonawcy wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem
 		terminu składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.1.2.	Grupa kapitałowa – rozumie się przez to wszystkich przedsiębiorców, którzy są
 	kontrolowani w sposób bezpośredni lub pośredni przez jednego przedsiębiorcę, w tym 
 	również tego przedsiębiorcę:

Wykonawca wraz z ofertą składa listę podmiotów należących do tej samej grupy 
 	kapitałowej, o której mowa w art.24 ust.2 pkt.5 ustawy Pzp., albo informację o tym, że 
 	nie należy do grupy kapitałowej (zał nr 4 do SIWZ)

Należąc do tej samej grupy kapitałowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
 	o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz.331 z późn. zm.), złożyli 
 	odrębne oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w tym samym postępowaniu, 
 	chyba, że istniejące miedzy nimi powiązania nie prowadzą do zachwiania uczciwej
 	konkurencji pomiędzy wykonawcami w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

9.2.	brak

9.3.	Opis sposobu dokonywania oceny spełnienia warunków udziału w postępowaniu

9.3.1. 	Ocena spełnienia warunków udziału w postępowaniu przez Wykonawców, określonych w pkt.9.1 SIWZ, będzie dokonana w oparciu o kompletność 
i  prawidłowość złożonych wraz z ofertą oświadczeń i dokumentów, jakich żąda Zamawiający i zostanie dokonana na podstawie treści tych dokumentów według formuły spełnia / nie spełnia. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go 
z nimi stosunków.

      - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. – określonych w Rozdziale 9 SIWZ – polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy Pzp., zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.

      - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. określonych w Rozdziale 9 SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 Wykaz oświadczeń lub dokumentów wymienionych w ust.10.3, SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

9.3.4.	Każdy z Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia 
 		(składający ofertę) nie może podlegać wykluczeniu z postępowania oraz musi 
 		samodzielnie spełniać warunki, o których mowa w pkt.9.1.1. SIWZ.

Pozostałe warunki i wymagania zawarte w pkt.9.1. mogą zostać spełnione łącznie 
 		przez Wykonawców ubiegających się wspólnie o udzielenie zamówienia.

- Wykonawcy ubiegający się wspólnie o udzielenie zamówienia ustanawiają 
 		pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia, 
 		albo reprezentowania w postępowaniu i zawarciu umowy w sprawie zamówienia 
 		publicznego.

- Pełnomocnictwo może być udzielone w szczególności:

- łącznie przez wszystkich Wykonawców (jeden dokument),

- oddzielnie przez każdego z nich (tyle dokumentów ile Wykonawców).

- Wszelka korespondencja prowadzona będzie wyłącznie z Pełnomocnikiem Konsorcjum.

- Wykonawcy wspólnie ubiegający się o niniejsze zamówienie, których oferta zostanie uznana za najkorzystniejszą, przed podpisaniem umowy o realizację zamówienia, są zobowiązani przedstawić Zamawiającemu stosowne porozumienie zawierające w swej treści następujące postanowienia:

  - wyszczególnienie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia publicznego,

  - określenie celu gospodarczego, dla którego umowa została zawarta (celem tym musi być zrealizowanie zamówienia),

- oznaczenie czasu trwania Konsorcjum obejmującego okres realizacji przedmiotu zamówienia, w tym Okres Zgłaszania Wad,

- podział zadań pomiędzy poszczególnych Wykonawców należących do Konsorcjum,

- określenie lidera Konsorcjum (powinien nim być Pełnomocnik wskazany 
w ofercie Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia),

- wykluczenie możliwości wypowiedzenia umowy Konsorcjum przez któregokolwiek z jego członków do czasu wykonania zamówienia, odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- zapis mówiący, że Wykonawcy występujący wspólnie ponoszą solidarną odpowiedzialność za realizację zamówienia, za niewykonanie lub nienależyte wykonanie zamówienia oraz za wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

- ustanowienie pełnomocnika do zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

- Wszyscy Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą 
 	solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy.

- Nie dopuszcza się składania umowy przedwstępnej Konsorcjum lub umowy zawartej pod warunkiem zawieszającym.

- W przypadku Konsorcjum do oferty musi być załączony dokument ustanawiający pełnomocnika Konsorcjum do reprezentowania go w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem.

9.3.6.	Na podstawie art.44 ustawy Pzp., Wykonawcy zobowiązani są przedłożyć oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art.22 ust.1 ustawy Pzp., według wzoru (propozycji) stanowiącego Załącznik do niniejszej SIWZ (w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia przez dwóch lub więcej Wykonawców, oświadczenie może być złożone przez każdego z Wykonawców składających ofertę wspólną, jeżeli każdy z nich spełnia wszystkie warunki samodzielnie, albo może być złożone wspólnie przez wszystkich Wykonawców, to znaczy, że na oświadczeniu należy wypisać wszystkich Wykonawców i podpisują je wszyscy upełnomocnieni przedstawiciele Wykonawców lub podpisuje je upełnomocniony przez Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia pełnomocnik).

Zgodnie z art.26 ust.2b, Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków.

W przypadku korzystania z zasobów innych podmiotów Wykonawca zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu na termin składania ofert, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia (złożenie w ofercie oświadczenia w formie pisemnej podpisanego przez osobę/osoby do tego umocowane prawnie).

    - W przypadku nie wykazania przez Wykonawców spełnienia warunków udziału w 
niniejszym postępowaniu, zostaną oni wykluczeni z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.4 ustawy Pzp., z zastrzeżeniem art.26 ust.3 i 4 ustawy Pzp.

Na podstawie art.26 ust.2a ustawy Pzp., Wykonawca na żądanie Zamawiającego 
 	i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazać odpowiednio, nie
 	później niż na dzień składania ofert, spełnienie warunków, o których mowa w 
 	art.22 	ust.1 ustawy Pzp. i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełnienia 
 	warunków, o których mowa w art.24 ustawy Pzp.

- Wykaz oświadczeń lub dokumentów, jakie maja dostarczyć Wykonawcy w celu potwierdzenia spełnienia warunków udziału w postępowaniu oraz braku podstaw do wykluczenia z postępowania.

Wraz z ofertą Wykonawca zobowiązany jest do złożenia:

  - Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu – wzór stanowi
załącznik do SIWZ.

  - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania – wzór stanowi 
załącznik do SIWZ.

  - Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji 
o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub 
ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art.24 ust.1 pkt.2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu
składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Wykazu robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed 
upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału 
w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie,
wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem 
dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały 
wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie  
z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone, spełniających warunki, 
o których mowa w SIWZ – wzór wykazu (wymagany zakres informacji)   
stanowi załącznik do SIWZ, w zakresie niezbędnym do wykazania spełnienia
warunku wiedzy i doświadczenia.

  - Dokumentów potwierdzających, że roboty budowlane wymagane w siwz zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej
i prawidłowo ukończone.

Dokumentami tymi są: poświadczenie, inne dokumenty – jeżeli z uzasadnionych
przyczyn o obiektywnym charakterze wykonawca nie jest w stanie uzyskać 
poświadczenia.

  - Opłaconej polisy, a w przypadku jej braku innego dokumentu potwierdzającego, że 
wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej związanej z przedmiotem zamówienia.

  - Informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w którym 
 	wykonawca posiada rachunek potwierdzającej wysokość posiadanych środków
   finansowych lub zdolność kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 
   3 miesiące przed upływem terminu do składania ofert w postępowaniu o udzielenie
   zamówienia.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego naczelnika urzędu skarbowego   	potwierdzającego, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków, lub 
	zaświadczenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
	rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji

właściwego organu - wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
	terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie 
	zamówienia albo składania ofert.

  - Aktualnego zaświadczenia właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych 
 	lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzającego, że wykonawca 
 	nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub 
 	potwierdzenia, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 	rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
 	właściwego organu – wystawionego nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem 
 	terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 	o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24  
 	ust.1 pkt.4-8, 10-11 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed 
 	upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu 
 	o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

  - Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art.24
 	ust.1 pkt.9 ustawy, wystawionej nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem 
 	terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie
 	zamówienia albo składania ofert.

10.15.	W przypadku wspólnego ubiegania się o niniejsze zamówienie przez dwóch lub więcej 	Wykonawców, każdy z tych Wykonawców dołącza do oferty dokumenty określone w pkt.10.1., 10.2., 10.3., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14.,  – dotyczące każdego z nich.

Dokumenty, o których mowa w pkt.10.3., 10.8., 10.9., 10.10., 10.11., 10.12., 10.13., 10.14., mogą być przedstawione w formie oryginału lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę (osobę/y uprawnione do reprezentowania Wykonawcy), pozostałe dokumenty należy złożyć w oryginale.

10.16.		Listę podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej (jeżeli dotyczy) lub informację o braku przynależności do grupy kapitałowej stanowiącej załącznik 
do SIWZ.

10.17	Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnianie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp. określonych w Rozdziale 9 SIWZ - polega na zasobach innych podmiotów, na zasadach określonych w art.26 ust. 2b ustawy Pzp., a podmioty te będą brały udział w realizacji części zamówienia, Zamawiający żąda przedstawienia 
w odniesieniu do tych podmiotów dokumentów wymienionych w Rozdziale 10 Wykaz oświadczeń i dokumentów ust.10.3, SIWZ. Postanowienia dotyczące podmiotów, które mają siedzibę lub miejsce zamieszkania poza granicami Rzeczypospolitej stosuje się odpowiednio.

Uregulowania pkt.10.18 dotyczą również wszystkich innych podwykonawców, których Wykonawca proponuje do realizacji zamówienia.

Jeżeli Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że:

- nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej 
 	niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do
 	udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert,

- nie zalega z uiszczaniem podatków, opłat, składek na ubezpieczenie społeczne 
   i zdrowotne albo, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub 
 	rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji 
 	właściwego organu - wystawiony nie wcześniej niż 3 miesięcy przed upływem 
	terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie

zamówienia albo składania ofert,

- nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie 
 	wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie 
	do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.

Zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art.24 ust.1 pkt.4-8, 10-11 ustawy, – wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; – albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub kraju, którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia.

- Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcami oraz przekazania oświadczeń lub dokumentów, a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Wykonawcami.

11.1.	Zamawiający zgodnie z art.27 ustawy dopuszcza możliwość przekazywanie informacji  oraz korespondencji tj. oświadczeń, wniosków, zawiadomień pisemnie telefaksem, Zamawiający nie dopuszcza możliwości porozumiewania się droga elektroniczną,

11.2.	złożenie oferty, jej wycofanie i zmiana może nastąpić jedynie w formie pisemnej,

złożenie tych dokumentów w innej formie nie wywołuje jakichkolwiek skutków 
	prawnych,

  - korespondencję należy kierować na adres: Urząd Gminy Młodzieszyn  ul. Wyszogrodzka

25

11.4.	osobą uprawnioną do porozumiewania się z Wykonawcami jest: Mirosław Domińczak tel 46 861-65-18  oraz Robert Gonta tel. 46 864-17-61

11.5. Zgodnie z art.38.1. wykonawca może zwrócić się do zamawiającego o wyjaśnienie 
	treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, pod warunkiem, że wniosek 
 	o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął 
 	do zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa 	wyznaczonego terminu składania ofert. zamawiający udzieli wyjaśnień niezwłocznie, 
 	jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert.

Treść wyjaśnień zamieszczona zostanie również na stronie internetowej zamawiającego.

Zamawiający nie wyraża zgody na porozumiewanie się oraz przekazywanie oświadczeń drogą elektroniczną.

Wszelkie oświadczenia, wnioski, zaświadczenia, informacje będą przekazywane pisemnie, faxem.

Informację o wyborze oferty najkorzystniejszej wszyscy wykonawcy biorący udział 
w postępowaniu przetargowym otrzymają faxem. W związku z tym wykonawca w swej ofercie winien podać numer telefonu/faxu, na który zamawiający prześle informacje 
o wyborze oferty najkorzystniejszej.

Zamawiający nie przewiduje zorganizowania zebrania z wykonawcami.

- Wymagania dotyczące wadium

Zamawiający wymaga wniesienia wadium.

12.1.	 Przystępując do niniejszego postępowania każdy Wykonawca zobowiązany jest wnieść 
 wadium w wysokości: 6.000,00 zł (słownie: sześć  tysięcy zł 00/100).

12.2. Wykonawca może wnieść wadium w jednej lub kilku formach przewidzianych 
 	  w art.45 ust.6 ustawy, tj.:

- pieniądzu,

- poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo 
– kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym,

- gwarancjach bankowych,

- gwarancjach ubezpieczeniowych,

- poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 b ust.5 pkt.2 ustawy z dna 9 listopada 2000r., o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. Nr z 2007 Nr 42, poz.275).

12.3.		Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium przed upływem terminu składania 
 		ofert.

###### 12.4.	Wadium w pieniądzu należy wnieść przelewem na konto Zamawiającego:
                                              Bank: Bank Spółdzielczy w Młodzieszynie

nr 18 9283 0006 0028 0011 2000 0020

12.5.		  W przypadku wadium wnoszonego w pieniądzu, jako termin wniesienia wadium 
		  przyjęty zostaje termin uznania kwoty na rachunku Zamawiającego.

12.6.		W przypadku wniesienia wadium w formie innej niż pieniądz – oryginał dokumentu 
		potwierdzającego wniesienie wadium należy dołączyć do oferty.

12.7.	  Nie wniesienie wadium w terminie lub w sposób określony w SIWZ spowoduje
	  wykluczenie Wykonawcy na podstawie art.24 ust.2 pkt.2 ustawy, a jego oferta 
 		zostanie uznana za odrzuconą na podstawie art.24 ust.4 ustawy.

  - Dokument w formie poręczenia gwarancyjnego winien zawierać stwierdzenie, że 
 	kwota wynikająca z gwarancji zostanie wypłacona bezwarunkowo na pierwsze 
 	żądanie zamawiającego, jeżeli wykonawca, którego ofertę wybrano:

-	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach 
 	określonych w ofercie;

-	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy;

-	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
 	z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy;

-	Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli wykonawca 
 	w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3, nie złożył dokumentów 
 	lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1, lub pełnomocnictw, chyba że 
 	udowodni, że wynika to z przyczyn nie leżących po jego stronie.

12.9.		Utrata wadium:

1) Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego
 		      oferta została wybrana:

a)	odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na 
 			warunkach określonych w ofercie,

b)	nie wniósł wymaganego zabezpieczenia należytego wykonania umowy,

c)	zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe 
 		     z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy.

2) Zamawiający zatrzyma wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w 
 		     odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art.26 ust.3 ustawy Pzp, nie złożył 
 		     dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art.25 ust.1 ustawy Pzp lub 
 		     pełnomocnictw, chyba, że udowodni, iż wynika to z przyczyn nie leżących po 
 		     jego stronie.

- Termin związania ofertą

Składający ofertę pozostaje nią związany przez okres 30 dni.

Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.

- Opis sposobu przygotowania ofert

  - Ofertę należy przygotować w języku polskim w formie pisemnej, w sposób
 czytelny i trwały. Wszelkie poprawki w ofercie muszą być naniesione czytelnie 	oraz
 opatrzone datą i podpisem osoby/osób uprawnionej/nych do reprezentowania
 Wykonawcy.

Wzór Formularz oferty stanowi załącznik do SIWZ.

  - Do oferty należy dołączyć – wypełnione i podpisane:

- formularz oferty,

- oświadczenia i dokumenty, o których mowa w pkt.10,

- kosztorys ofertowy,

- dowód wzniesienia wadium,

- dokumenty potwierdzające uprawnienia osób podpisujących ofertę o ile uprawnienia te nie wynikają z przepisów prawa lub innych dokumentów rejestrowych,

- projekt umowy zaakceptowany przez Wykonawcę.

  - Opakowanie i adresowanie oferty.

Ofertę należy umieścić w zamkniętym, nieprzezroczystym opakowaniu (koperta) zaadresowanym i opisanym:

Nadawca:

Nazwa i adres Wykonawcy (pieczęć)

Adresat:

URZĄD GMINY MŁODZIESZYN

UL. WYSZOGRODZKA 25, 96-512   MŁODZIESZYN

OFERTA NA:

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293”

NIE OTWIERAĆ PRZED TERMINEM OTWARCIA OFERT: 
28 KWIETNIA 2014r. godz.910.

  - Podpisy.

Oferta i oświadczenia muszą być podpisane przez:

a) 	osobę/osoby upoważnione do reprezentowania Wykonawcy/Wykonawców 
      w obrocie prawnym zgodnie z danymi ujawnionymi w KRS – rejestrze 
 	przedsiębiorców albo w ewidencji działalności gospodarczej lub Pełnomocnika,

b)	w przypadku składania wspólnej oferty przez dwóch lub więcej Wykonawców 
	przez osobę/osoby posiadające Pełnomocnictwo.

14.5.	Forma dokumentów i oświadczeń.

a)	Dokumenty i oświadczenia dołączone do oferty składa się w formie oryginałów 
	lub kserokopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę lub 
	Pełnomocnika,

b) W przypadku dokumentów lub oświadczeń sporządzonych w językach obcych 
	należy dołączyć tłumaczenie na język polski podpisane przez Wykonawcę.

14.6.	Tajemnica przedsiębiorstwa:

a)	jeżeli według Wykonawcy oferta będzie zawierała informacje objęte tajemnicą 
	jego przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993r. 
	o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tekst jednolity Dz. U. z 2003 r. Nr 153, 
 	poz.1503, z późn. zm.), muszą być oznaczone klauzulą NIE UDOSTĘPNIAĆ 
 	– TAJEMNICA PRZEDSIĘBIORSTWA. Zaleca się umieścić takie dokumenty na 
 	końcu oferty (ostatnie strony w ofercie lub osobno),

- zastrzeżenie informacji, danych, dokumentów lub oświadczeń nie stanowiących tajemnicy przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o nieuczciwej konkurencji spowoduje ich odtajnienie.

14.7.	Informacje pozostałe:

a) 	Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem 
 	oferty,

b) 	Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę przygotowaną według wymagań 
	określonych w niniejszej SIWZ,

- Oferta musi być sporządzona:

  - w języku polskim,

  - w formie pisemnej.

  - Zaleca się, aby:

- ewentualne poprawki i skreślenia lub zmiany w tekście oferty (i w załącznikach do oferty) były parafowane przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy lub posiadającą Pełnomocnictwo,

- każda zapisana strona oferty (wraz z załącznikami do oferty) była parafowana i ponumerowana kolejnymi numerami,

- kartki oferty były spięte (z zastrzeżeniem, że część stanowiąca tajemnicę przedsiębiorstwa może stanowić odrębną część oferty), zszyte i wpięte do skoroszytu, ponumerowane, parafowane. Poszczególne dokumenty składające się na treść oferty podpisane przez osobę/osoby uprawnione;

- oferta została opracowana zgodnie ze wzorem załączonym do specyfikacji 
(wzór stanowi Załącznik Nr 1 do SIWZ).

Wykonawcy zobowiązani są do przedstawienia dokumentów, oświadczeń zawierających stwierdzenia zgodne z faktami i stanem prawnym istniejącym w chwili ich składania.

W przypadku złożenia nieprawdziwych informacji mających wpływ lub mogących mieć wpływ na wynik prowadzonego postępowania, Zamawiający wykluczy Wykonawcę z postępowania na podstawie art.24 ust.2 pkt.3 ustawy Pzp.

- Zmiana / wycofanie oferty:

Zmiana / wycofanie oferty

- zgodnie z art. 84 ustawy Wykonawca może przed upływem terminu składania 
	ofert zmienić lub wycofać ofertę,

- o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty należy pisemnie powiadomić 
	Zamawiającego, przed upływem terminu składania ofert,

- koperta winna być oznaczając odpowiednio ZMIANA OFERTY 
 	/ WYCOFANIE OFERTY,

- do pisma o wycofaniu oferty musi być załączony dokument, z którego wynika 
	prawo osoby podpisującej informację do reprezentowania Wykonawcy.

Ofertę złożoną po terminie składania ofert Zamawiający zwróci bez otwierania.

- Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert

  - Ofertę należy złożyć Zamawiającemu, Urząd Gminy Młodzieszyn  
 	ul. Wyszogrodzka 25 , sekretariat  w terminie do dnia 28 kwietnia 
 	2014r.,  godz. 900.

  - Złożona oferta zostanie zarejestrowana (dzień, godzina) oraz otrzyma kolejny 
 	numer.

  - Otwarcie ofert nastąpi w Urzędzie Gminy Młodzieszyn , sala konferencyjna I piętro  , dnia 28 kwietnia  2014r., godz. 910.

  - Wykonawcy mogą być obecni przy otwieraniu ofert.

  - Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający poda kwotę, jaką zamierza 	przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.

  - Otwierając oferty Zamawiający poda nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, 
 	którzy 	złożyli oferty a także informacje dotyczące cen, termin wykonania 
 	zamówienia, okres 	gwarancji, warunki płatności.

  - Informacje, o których mowa w pkt.16.5. i 16.6. przekazuje się niezwłocznie 
 	Wykonawcom, którzy nie byli przy otwarciu ofert, na ich wniosek.

16.8.	UWAGA – za termin złożenia oferty przyjmuje się datę i godzinę wpływu oferty 
	do Zamawiającego.

- Opis sposobu obliczania ceny

  - Wykonawca określi cenę oferty brutto, która stanowić będzie wynagrodzenie 
	kosztorysowe za realizację całego przedmiotu zamówienia, podając ją w zapisie 
 	liczbowym i słownie z dokładnością do grosza (do dwóch miejsc po przecinku).

  - Cena oferty brutto jest ceną ostateczną obejmującą wszystkie koszty i składniki 
	związane z realizacją zamówienia, zgodnie z przedmiarem robót, w tym m.in. 
 	podatek VAT, upusty, rabaty. Cena może być tylko jedna.

  - Jeżeli złożona oferta powodować będzie powstanie obowiązku podatkowego 	Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie 	dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu 
 	oceny 	takiej oferty doliczy do oferowanej ceny podatek od towarów i usług, który 
 	miałby obowiązek zapłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

  - Cena ofertowa, podana w Formularzu oferty, powinna być wyliczona w oparciu 
	o przedłożone  przedmiary robót – zalecaną metodą kalkulacji uproszczonej 	polegającą na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem 
 	robót 	jako sumy iloczynów ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych 
 	i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług, według wzoru:

Wk = L x Cj

gdzie:

Wk  - oznacza wartość kosztorysową robót;

L    - oznacza liczbę jednostek przedmiarowych robót,

Cj   - oznacza cenę jednostkową dla ustalonych jednostek przedmiarowych.

Podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a wartości brutto i netto wpisać do pkt.1 Formularza oferty.

W przypadku kilku kosztorysów składających się na ofertę podatek od towarów i usług /VAT/ należy doliczyć w każdym kosztorysie ofertowym do końcowej wartości kosztorysowej robót, a następnie zsumowane wartości netto i brutto wpisać do pkt.1 Formularza oferty.

Podstawy do sporządzenia oferty stanowią:

-  	przedmiar robót, do wypełnienia przez wykonawcę,

-	ceny jednostkowe określone /oferowane/ przez Wykonawcę według kalkulacji 
   	własnej bez podatku od towarów i usług (VAT).

Przedmiar robót określają szczegółowy opis robót i wskazuje czynności, które należy uwzględnić w cenach jednostkowych oferty, jednostki przedmiarowe i ilości jednostek przedmiarowych robót wynikające z obliczeń.

Oferowane ceny jednostkowe robót muszą uwzględniać wszystkie koszty wykonania zadania, koszty robocizny, materiałów, roboty towarzyszące i tymczasowe.

W kosztorysie ofertowym nie mogą występować dodatki i upusty oraz ewentualnie inne składniki kalkulacyjne poza tymi, które wynikają z formuły kalkulacyjnej.

W kosztorysie ofertowym muszą być wycenione wszystkie pozycje przedmiaru, co oznacza podanie ceny jednostkowej i obliczenie wartości dla każdej pozycji przedmiaru.

W związku z tym Wykonawca nie będzie miał prawa żądać dodatkowego wynagrodzenia 
za wykonanie robót nie wycenionych w kosztorysie ofertowym.

Ceny / stawki: roboczogodziny, narzuty, które zostały przyjęte do wyceny robót w danej kategorii / branży robót muszą być takie same dla wszystkich wycenianych pozycji przedmiarowych z danej branży / kategorii robót.

Ceny jednostkowe należy podać z dokładnością jedynie do dwóch miejsc po przecinku, dokonując ewentualnych zaokrągleń według zasad matematycznych.

- Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem znaczenia tych kryteriów i sposobu oceny ofert

Cena ofertowa – znaczenie 100 pkt

KC=CNCOB×100 (max liczba punktów  w ocenianej pozycji)

Gdzie:

KC - ilość punktów przyznanych Wykonawcy

CN - najniższa zaoferowana cena, spośród wszystkich ofert nie podlegających odrzuceniu

COB – cena zaoferowana w ofercie badanej

Maksymalna łączna liczba punktów jaką może uzyskać Wykonawca wynosi – 100 pkt.

Zamawiający udzieli niniejszego zamówienia Wykonawcy, który przedstawi najniższą cenę za realizację zamówienia, czyli uzyska największą ilość punktów.

# 19. 	Informacje o formalnościach, jakie powinny zostać dopełnione po wyborze 
 	oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego

19.1.	Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego w terminie nie 
 	wcześniej niż 5 dnia od dnia przekazania Wykonawcom zawiadomienia o wyborze 
 	oferty.

19.2.	Umowa w sprawie zamówienia publicznego może zostać zawarta po upływie 
 	terminu związania ofertą, jeżeli Zamawiający przekaże wykonawcom informację  
 	o wyborze oferty przed upływem terminu związania ofertą, a Wykonawca wyrazi 
 	zgodę na zawarcie umowy na warunkach określonych w złożonej ofercie.

19.3.	Zamawiający przed podpisaniem umowy wymaga doręczenia harmonogramu 
 	rzeczowo-finansowego z oznaczeniem terminów realizacji poszczególnych etapów 
 	robót.

W przypadku Konsorcjum, podwykonawców określenie w harmonogramie kto będzie
 	wykonawcą bezpośrednim danego etapu robót.

Wykonawca wystąpi do Zamawiającego o zatwierdzenie harmonogramu robót.

# 20.	Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy

  - Zamawiający wymaga wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy od  wykonawcy, którego oferta zostanie uznana jako najkorzystniejsza wymagane będzie wniesienie przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań w wysokości: 5% ceny całkowitej podanej w ofercie albo maksymalnej wartości nominalnej zobowiązania zamawiającego wynikającego z umowy.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy wnoszone jest w jednej lub kilku następujących formach:

w pieniądzu,

sposób przekazania:

przelewem bankowym na konto zamawiającego numer konta:

###### Bank: Bank Spółdzielczy w Młodzieszynie

nr 18 9283 0006 0028 0011 2000 0020

lub w jednej z poniżej podanych form:

- w poręczeniach lub gwarancjach bankowych,

- w gwarancjach ubezpieczeniowych,

- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art.6 lit.b ust.3 	pkt.4 
 	lit.b ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju 
	Przedsiębiorczości (tekst jednolity Dz. U. z 2007 Nr 42, poz. 275),

- w poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo
	-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;

sposób przekazania:

dowody wniesienia zabezpieczenia przekazać zamawiającemu najpóźniej w dniu 
podpisania umowy.

Zabezpieczenie ma na celu zabezpieczenie roszczeń zamawiającego w przypadku nie wywiązywania się z ustaleń określonych w umowie. Po upływie terminów wyznaczonych na usunięcie nieprawidłowości i ponownemu jednokrotnemu wezwaniu do ich usunięcia w wyznaczonym terminie, zamawiający zleci ich wykonanie ze środków wniesionych na zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań umowy.

  - Zabezpieczenie wnoszone w postaci poręczenia lub gwarancji musi zawierać następujące elementy:

1)    nazwę wykonawcy i jego siedzibę,

2)    nazwę beneficjenta (zamawiającego),

3)    nazwę gwaranta lub poręczyciela,

4)    określać wierzytelność, która ma być zabezpieczona gwarancją,

5) sformułować zobowiązania gwaranta do nieodwołalnego i bezwarunkowego 
 	 zapłacenia kwoty zobowiązania na pierwsze żądanie zapłaty, w przypadku gdy
 	 wykonawca:

a) nie wykonał przedmiotu zamówienia w terminie wynikającym z umowy, lub

b) wykonał przedmiot zamówienia objęty umową wadliwie,

6)	terminy ważności zabezpieczenia gwarantujących wypłatę zgodnie z terminami 
 	zwrotu zabezpieczenia określonymi w ust. 20.5.

  - Z chwilą zaistnienia przynajmniej jednego z wymienionych przypadków zamawiający wystąpi do gwaranta z pisemnym żądaniem zapłacenia kwoty stanowiącej zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Żądanie będzie zawierać uzasadnienie faktyczne i prawne. Gwarant nie może uzależniać dokonania zapłaty od spełnienia jakichkolwiek dodatkowych warunków lub wykonania czynności, jak również od przedłożenia dodatkowej dokumentacji. Dopuszczalnym żądaniem gwaranta może być dokument potwierdzający, że osoba, która podpisała wezwanie do zapłaty w imieniu beneficjenta, upoważniona jest do jego reprezentowania lub przesłanie wezwania do zapłaty za pośrednictwem banku prowadzącego rachunek beneficjenta.

  - Dokumentami uzasadniającymi żądanie roszczeń mogą być ponadto:

1) wykaz niewykonanych lub nienależycie wykonanych elementów stanowiących
 	 przedmiot umowy,

2) 	kopia pisa/pism wzywających wykonawcę do należytego wykonania przedmiotu
 	umowy,

3) oświadczenie zamawiającego, że pomimo skierowanych pism, wykonawca nie 
      wykonał należycie przedmiotu umowy.

  - Zwrot zabezpieczenia

1) 70% zabezpieczenia zostanie zwrócona wykonawcy w terminie 30 dni od dnia
      wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane.

2) Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w
      wysokości 30 % kwoty zabezpieczenia zostanie zwrócona nie później niż w 14 dniu
      po upływie okresu gwarancji.

# 21.	Istotne postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego

Istotne postanowienia umowy zawarte zostały w projekcie umowy – załącznik do SIWZ.

Umowa o roboty budowlane zawiera w szczególności postanowienia dotyczące:

- obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany,

oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
 	której  przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian;

- wskazania terminu na zgłoszenie przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do projektu jej zmiany lub 
sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i do 
jej zmian;

- Obowiązku przedkładania przez Wykonawcę Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi, oraz ich zmian;

- Zasad zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy, uwarunkowanej przedstawieniem przez niego dowodów potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawców lub dalszym podwykonawcom;

- Terminu zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy;

- Zasad zawierania umów o podwykonawstwo z dalszymi podwykonawcami;

- Wysokość kar umownych, z tytułu:

        - braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom 
 	lub dalszym podwykonawcom;

        - nieprzedłużenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 
 	przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,

        - nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
 	o podwykonawstwo lub jej zmiany;

        - braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty.

Na podstawie art.144 ust.1 ustawy Pzp. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy w stosunku do treści oferty.

Poza przypadkami określonymi w umowie, zmiany umowy będą mogły nastąpić w następujących przypadkach:

wystąpienia istotnych wad dokumentacji projektowej skutkujących koniecznością dokonania poprawek lub uzupełnień, jeżeli uniemożliwia to lub istotnie wstrzymuje realizację określonego rodzaju robót mających wpływ na zmianę terminu realizacji – zmianie ulegnie odpowiednio termin realizacji zamówienia;

zaistnienia okoliczności leżących po stronie zamawiającego, w szczególności spowodowanych sytuacją finansową, zdolnościami płatniczymi lub warunkami organizacyjnymi lub okolicznościami, które nie były możliwe do przewidzenia w chwili zawarcia umowy – zmianie może ulec termin realizacji umowy oraz terminy wynikające z harmonogramu;

gdy zaistnieje inna, niemożliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, za którą żadna ze stron nie ponosi odpowiedzialności, skutkująca brakiem możliwości należytego wykonania, zgodnie ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia – zamawiający dopuszcza możliwość zmiany umowy.

# 22.	Inne informacje

Nie przewiduje się:

22.1.	zawarcia umowy ramowej;

22.2.	ustanowienia dynamicznego systemu zakupów;

22.3.	wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

- Podwykonawstwo – podwykonawcy

  - Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcy. Zamawiający nie zastrzega obowiązku osobistego wykonania przez Wykonawcę kluczowych części zamówienia na roboty budowlane.

  - Zamawiający żąda wskazania przez Wykonawcę części zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcy, podanie przez Wykonawcę nazw (firm) podwykonawców wg. wzoru dołączonego do SIWZ – Wykaz części zamówienia przewidzianych do realizacji przez podwykonawcę.

  - Zamawiający wskazuje wzór dokumentu, na którym wykonawca składa oświadczenie, 
o którym mowa w pkt.23.2.

Brak podania informacji w ofercie przez Wykonawcę w zakresie podwykonawstwa uważa się za równoznaczne z tym, że zamówienie zostanie wykonane bez udziału podwykonawców.

  - Umowa o podwykonawstwo:

    - w formie pisemnej;

    - o charakterze odpłatnym;

    - której przedmiotem są usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego;

    - zawarta między wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem (podwykonawcą);

    - w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane – także miedzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi podwykonawcami.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy.

Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

Zamawiając, w terminie 14 dni, zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane:

- niespełniającej wymagań określonych w SIWZ;

- gdy termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni.

Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w SIWZ, uważa się za akceptacje projektu umowy przez Zamawiającego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiający, w terminie określonym w umowie, zgłasza pisemny sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach zbyt długiego terminy płatności lub niedotrzymania wymagań.

Niezgłoszenie pisemnego sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym w umowie, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

  - Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla dalszego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, może - żąda:

- w przypadku warunków, o których mowa w art.22 ust.1 pkt.4 ustawy Pzp., dokumentów, o których mowa w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 19 lutego 2013r., w ust.1 pkt.9-11 (sprawozdanie, informacja, polisa OC), a także innych dokumentów, dotyczących sytuacji ekonomicznej i finansowej, określonych w SIWZ lub ogłoszeniu.

Jeżeli Wykonawca, wykazując spełnienie warunków, o których mowa w art.22 ust.1 Pzp., polega na zasobach innych podmiotów na zasadach określonych w art.26 ust.2b ustawy, Zamawiający, w celu oceny, czy Wykonawca będzie dysponował zasobami innych podmiotów w stopniu niezbędnym dla należytego wykonania zamówienia oraz oceny, czy stosunek łączący Wykonawcę z tymi podmiotami gwarantuje rzeczywisty dostęp do ich zasobów, żąda:

- dokumentów dotyczących w szczególności:

zakresu dostępnych Wykonawcy zasobów innego podmiotu;

sposobu wykorzystania zasobów innego podmiotu przez Wykonawcę przy wykonaniu zamówienia;

charakteru stosunku jaki będzie łączył Wykonawcę z innym podmiotem;

zakresu i okresu udziału innego podmiotu w wykonywaniu zamówienia.

  - Jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasobach wykonawca powoływał się w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postepowaniu, o których mowa w art.22 ust.1, wykonawca jest obowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.

# 24.	Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących Wykonawcy 
 	w toku postępowania o udzielenie zamówienia.

24.1.	Każdemu Wykonawcy, a także innemu podmiotowi oraz organizacjom wpisanym na 
 		listę, o której mowa w art.154 pkt.5 upzp, jeżeli mają lub miały interes w uzyskaniu 
 		danego zamówienia oraz ponieśli lub mogą ponieść szkodę w wyniku naruszenia 
 		przez zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych, 
 		przysługujących środki ochrony prawnej określone w dziale VI ustawy Prawo 
 		zamówień publicznych.

24.2.	Odwołanie można wnieść do w terminie i na zasadach określonych w Rozdziale 2 
 		Odwołanie działu VI Pzp.

24.3.	Odwołanie musi zostać wniesione do Prezesa Izby w formie pisemnej albo 
   	elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za 
 		pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu z jednoczesnym powiadomieniem 
 		Zamawiającego.

24.4.	W przypadku wniesienia odwołania Zamawiający postępuje zgodnie z zasadami 
 		i dyspozycją ustawową zawartą w Rozdziale 2 Odwołane działu VI Pzp.

24.5.	Na orzeczenie Izby stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego 
 		przysługuje skarga do sądu.

24.6.	Skargę do sadu wnosi się w terminie i na zasadach określonych w rozdziale 3 
 		skarga do sądu działu VI Pzp.

# 25.	Załączniki

Załączniki do specyfikacji:

- Formularz oferty,

- Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

- Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia z postępowania,

- Informacja o grupie kapitałowej

- Wykaz zamówień zrealizowanych

- Projekt umowy,

- Przedmiar robót,

Wójt Gminy Młodzieszyn

Joanna Szymańska

………………………………….                                                                                        Załącznik nr 1

pieczęć Wykonawcy/ów

………………………….., dnia ………………….

Nr 271-3 /1 14

FORMULARZ   OFERTY

Dla INWESTYCJI

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

Dane dotyczące Wykonawcy

Nazwa ......................................................................................................................

Siedziba ...................................................................................................................

Nr telefonu/faX......................................................................................................

nr NIP ......................................................................................................................

nr REGON ...............................................................................................................

Dane dotyczące Zamawiającego

Gmina Młodzieszyn

Ul. Wyszogrodzka 25

96-512 Młodzieszyn

Składając ofertę w postępowaniu prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie art.39 ustawy Prawo zamówień publicznych

na: ……………………………………………………………….............................………………………

w imieniu Wykonawcy/ów oświadczam, że:

- Oferuję wykonanie robót budowlanych objętych zamówieniem zgodnie 
z warunkami zawartymi w SIWZ za łączne wynagrodzenie:

w kwocie brutto: …………….* PLN, (słownie złotych: ………..........................…………………..……… …………………………………........….………………………………………………......................*)

w tym cena netto: …………….* PLN,(słownie złotych……………...........................................………….…..*)

+ …….% podatku VAT …………….* PLN, (słownie złotych: ……………………...….… ………………………………………….…..*)

- Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą przez okres wskazany 
w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, tj. …………

- Wyżej wymienione zamówienie wykonam w terminie: ……………

- Zapoznałem się z treścią SIWZ, w tym projektem umowy stanowiącym jej załącznik 
i akceptuję ich treść, w tym warunki płatności.

- Wszystkie dane zawarte w mojej ofercie są zgodne z prawdą i aktualne w chwili składania oferty.

- Okres gwarancji jakości: …………………………………..

- Termin płatności: ……………………………………… dni.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy*)

Zobowiązuję się do wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości:

......................................... PLN, w formie: ....................................................................

- Wadium *)Wadium w kwocie:......................................... PLN, zostało wniesione w dniu ........................................., w formie: ............................................. (potwierdzenie wniesienia w załączeniu).

- Oświadczamy, że zamówienie zrealizujemy sami* / z udziałem podwykonawców* 
w następującym zakresie:

- ……………………………………………………………………………………

(część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć się podwykonawcy)

- ……………………………………………………………………………………

(część zamówienia, której wykonanie zamierza powierzyć się podwykonawcy)

- Oświadczamy, że w celu wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, 
o którym mowa w art.22 ust.1 ustawy Pzp., powołujemy się, na zasadach określonych 
w art.26 ust.2b ustawy Pzp., na zasoby podwykonawców, wskazanych poniżej:

……………………………………………………………………………………

(nazwa /firma/ podwykonawcy na zasoby, której powołuje się Wykonawca)

……………………………………………………………………………………

(nazwa /firma/ podwykonawcy na zasoby, której powołuje się Wykonawca)

- Oświadczamy, że w przypadku zatrudnienia podwykonawców odpowiadamy za ich pracę jak za własną.

- Pełnomocnik w przypadku składania oferty wspólnej imię i nazwisko ……………………………, stanowisko ……………, fax/tel……………….

Zakres pełnomocnictwa*:

- do reprezentowania w postępowaniu

- do reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy.

- W załączeniu przedkładam nw. Załączniki:

  - .....................................................................

  - .....................................................................

  - .....................................................................

  - .....................................................................

…………………………………………………..
(podpis/y pieczątki osoby/osób upoważnionych)

* należy podać dane/uzupełnić

……………………..

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 2

………………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.44 z ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 
z późn. zm.) oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie(nas) Wykonawca(y) spełnia(ją) warunki udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

…………………………………………………..
/podpis/y pieczątki 
osoby/osób upoważnionych/

…………………….

Pieczęć Wykonawcy

Załącznik nr 3

………………………….., dnia ………………….

OŚWIADCZENIE

Przystępując do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na:

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

oświadczam(y), że reprezentowany przeze mnie (nas) Wykonawca nie podlega wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.).

…………………………………………………..
/podpis/y pieczątki 
osoby/osób upoważnionych/

Załącznik NR 4

………………………………..
(Pieczęć Wykonawcy)

Informacja
dotycząca braku przynależności do grupy kapitałowej

Ja …………………………...………………………………………………………………….
w imieniu ………..…………….……..………………………………………………………..

Nazwa WYKONAWCY: …….……..…………………………………………………………

Adres:

Ulica: ……………………………… kod i miejscowość: …………………………………… Powiat: ………………………………… województwo:  ……………………………………

Nr telefonu: . ……………..…..……..………… Nr fax: ………………..……………………

Przystępując do postępowania w trybie przetargu nieograniczonego w sprawie udzielenia zamówienia publicznego na:

Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+293

Na podstawie art.26 ust.2d w zw. z art.24 ust.2 pkt.5) ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2013r. poz.907 z późn. zm.),

oświadczam, iż:

nie należymy do żadnej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007r. 
o ochronie konkurencji i konsumentów (Dz. U. Nr 50, poz. 331 z późn. zm.).*

……………………………….………..
data i podpis osoby/osób upoważnionej 
do reprezentowania Wykonawcy,
potwierdzającej brak przynależności
do grupy kapitałowej

*W przypadku, gdy Wykonawca należy do grupy kapitałowej, nie składa niniejszej informacji,
natomiast zobowiązany jest do przedłożenia listy podmiotów należących do tej samej grupy kapitałowej.

Załącznik Nr 5 do SIWZ
WIEDZA I  DOŚWIADCZENIE

…..................................

/nazwa i adres wykonawcy/

WYKAZ ZAMÓWIEŃ ZREALIZOWANYCH

W OKRESIE OSTATNICH 3 LAT (ROBOTY BUDOWLANE)  PRZED DNIEM SKŁADANIA OFERT, A JEŻELI OKRES PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI JEST KRÓTSZY- W TYM OKRESIE W ZAKRESIE I WARTOŚCI ZGODNIE Z SIWZ*) dla  zamówienia pn Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi                   w km 2+293

| Lp. | Obiekt (opis, zakres, ilość) | Zamawiający (adres, telefon) | Termin realizacji (od…do…) Podać dzień, miesiąc i rok | Wartość zamówienia ( zł brutto ) | Nazwa podmiotu,który wykonał zamówienie i na którego wiedzy i doświadczeniu polega wykonawca**) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Uwaga:

*)Do wykazu należy załączyć dokumenty potwierdzające,że roboty budowlane zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone

…..........................................................................................
podpis i pieczątka lub czytelny podpis osób wskazanych w
dokumencie uprawniającym do występowania w obrocie
prawnym lub posiadających pełnomocnictwo)

….............................  dnia ….........2014r.

Załącznik nr 6

Projekt       UMOWA GKP- ......................................

z dnia  ..........................2014    roku  zawarta w pomiędzy :

Gminą   Młodzieszyn, 96-512 Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 reprezentowaną przez Wójta Gminy mgr inż. Joanna Szymańska   zwany w dalszym ciągu Zamawiającym  działając na podstawie:

a Firmą „......................................................................................................  w dalszej części Umowy „WYKONAWCĄ” o następującej treści :

§ 1.

1.ZAMAWIAJĄCY  zleca   a WYKONAWCA przyjmuje do wykonania zadania pn. Remont drogi gminnej przez wieś Juliopol Wieś nr 382604W , o dł. 1020 mb, od km 1+907 do km 2+490 oraz od km 2+590 do km 3+027 wraz z przepustem w ciągu drogi w km 2+2932. Wykonawca wykona/nie wykona w 100 % robót własnymi siłami . Ewentualne podzlecenie części robót objętych przedmiotem umowy podwykonawcom wymaga akceptacji Zamawiającego.

§ 2.

W przypadku niedotrzymania przez ZAMAWIAJĄCEGO- warunków i terminów określonych w     § 3 umowy, WYKONAWCA ma prawo żądać zmiany terminów wykonania przedmiotu umowy.

§ 3.

Termin rozpoczęcia robót ustala się na dzień .......................................  2014 roku.

Termin zakończenia zamówienia : do  06.09.2014  roku.

W przypadku długotrwałych opadów lub przerw wynikłych z winy Inwestora . Wykonawca ma prawo żądać zmiany terminu wykonania umowy.

§ 4.

1.Za wykonanie przedmiotu umowy  WYKONAWCA otrzyma ryczałtowe wynagrodzenie w wysokości  .............................. + VAT = ...............-zł brutto  (słownie .................... )

2.Zapłata za wykonane roboty stanowiące przedmiot umowy dokonywana będzie przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty otrzymania faktury wystawianej  przez Wykonawcę i zatwierdzonej pod względem rachunkowym, formalnym i merytorycznym przez Zamawiającego na konto Wykonawcy .nr .................................................................. przy czym podstawę fakturowania robót budowlanych będzie stanowić protokół końcowego odbioru robót, podpisany przez Inspektora Nadzoru i zatwierdzone przez Zamawiającego;

Każdorazowo w fakturze zostanie naliczony podatek VAT w ustawowej wysokości.

Termin zapłaty uważa się za dotrzymany przez Zamawiającego, jeśli konto bankowe Wykonawcy zostanie uznane kwotą należną Wykonawcy najpóźniej w ostatnim dniu terminu płatności.

§ 5.

ZAMAWIAJĄCY  dokona odbioru końcowego w ciągu 30 dni od daty zgłoszenia odbioru przez WYKONAWCĘ.

§ 6.

- Strony postanawiają, iż odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy wynikająca z Kodeksu Cywilnego .

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 36 miesięcy  gwarancji na wykonany przedmiot umowy licząc od dnia odbioru końcowego.

§7.

Strony postanawiają , że obowiązującą je formę odszkodowania stanowią kary umowne , które będą naliczane w następujący wypadkach i wysokościach :

1. WYKONAWCA zapłaci ZAMAWIAJĄCEMU  karę umowną:

a) za opóźnienie w rozpoczęciu robót lub za przerwanie ich z winy WYKONAWCY w wysokości 0,01 % wynagrodzenia za dzieło za każdy dzień opóźnienia w odbiorze, jeśli nastąpiło to z winy WYKONAWCY.

b) za zwłokę w oddaniu określonego w umowie przedmiotu odbioru  za każdy dzień zwłoki , gdy zaistniało to z winy  WYKONAWCY.

2. ZAMAWIAJĄCY  zapłaci WYKONAWCY karę umowną:

- za zwłokę w przeprowadzeniu odbioru końcowego w wysokości 25 zł za każdy dzień zwłoki , licząc od dnia następnego po terminie , w którym powinien być zakończony.

- W przypadku rozwiązania umowy przez ZAMAWIAJĄCEGO lub WYKONAWCĘ bez uzasadnionej przyczyny , ustala się stosowanie kary umownej w wysokości 10 % wartości dzieła.

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

§ 8

- Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie, co  stanowi  kwotę: ..........................,00-zł  (słownie: ....................................................................................... ). Zabezpieczenie będzie wniesione w postaci : gwarancji bankowej

- W przypadku wnoszenia zabezpieczenia w innej formie niż pieniądz musi być ono wniesione najpóźniej w dniu zawarcia umowy w pełnej wysokości, czyli w kwocie stanowiącej równowartość 5 % ceny brutto przedstawionej w ofercie.

- W przypadku należytego wykonania robót 70% zabezpieczenia zostanie zwrócone lub zwolnione w ciągu  30 dni od daty końcowego odbioru robót potwierdzonego protokołem odbioru robót, o którym mowa w § 4 ust 5 niniejszej umowy, a pozostała część, tj. 30 % zostanie zwrócona lub zwolniona w ciągu 14 dni po upływie okresu gwarancji.

W przypadku nienależytego wykonania zamówienia zabezpieczenie wraz z powstałymi odsetkami staje się własnością Zamawiającego i będzie wykorzystane do zgodnego z umową wykonania robót i do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji za wykonane roboty

]

Podwykonawcy

§9

1. Wykonawca oświadcza, iż roboty objęte niniejszą umową wykona z udziałem /bez udziału/  podwykonawców.

2. W przypadku zamiaru zlecenia robót podwykonawcy, Wykonawca zobowiązany jest do bezwzględnego przestrzegania art. 6471  Kodeksu Cywilnego z uwzględnieniem ust. 4 i 7-19 niniejszego paragrafu.

3. Niezależnie od oświadczenia, o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może zawrzeć umowę o wykonanie części robót z innymi podmiotami, jeśli nie spowoduje to wydłużenia czasu wykonania robót stanowiących przedmiot niniejszej umowy, ani nie zwiększy kosztów wykonania tych robót.

4.Wykonawca, przy zlecaniu robót podwykonawcom, musi otrzymać zgodę  Zamawiajacego, przedstawiając do zatwierdzenia, wraz z projektem umowy:

a) wykaz podobnych do zlecanych robót zrealizowanych przez podwykonawcę w okresie

ostatnich trzech lat wraz z potwierdzeniem ich właściwego wykonania,

5. Przepisy niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do dalszych podwykonawców, a Wykonawca odpowiada za zlecenie robót  dalszym podwykonawcom tak, jakby sam je zlecił.

6. Niniejszy paragraf musi w całości i w niezmienionej treści znajdować się w każdej umowie, którą Wykonawca lub podwykonawca zamierza zawrzeć z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, a Zamawiający wyrażając zgodę na jej zawarcie złoży podpis na każdej ze stron umowy, przez co staje się  stroną umowy tylko i wyłącznie w zakresie będącym powtórzeniem treści niniejszego paragrafu.

7. W przypadku powierzenia wykonania części robót innym podmiotom, Wykonawca zobowiązany jest do koordynacji robót wykonanych przez te podmioty i ponosi przed Zamawiającym odpowiedzialność za ich należyte wykonanie, jak za działania własne.

8. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy za wykonane roboty nie może być późniejszy niż termin zapłaty Wykonawcy przez Zamawiającego za te roboty.

9. Jeżeli faktura Wykonawcy obejmuje roboty częściowo wykonane przez Wykonawcę we własnym zakresie i częściowo przez podwykonawcę, termin płatności całej faktury ulega przesunięciu do dnia faktycznej zapłaty całej należności podwykonawcy.

10. Ust. 9 stosuje się odpowiednio w przypadku złożenia przez Wykonawcę faktury za roboty zrealizowane przez różnych podwykonawców.

11. W przypadku zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, podwykonawca w ciągu 3 dni po upływie terminu wymagalności płatności zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zamawiającego o zwłoce w zapłacie pod rygorem utraty prawa do żądania zapłaty należności od Zamawiającego. Termin 3 dni dla zawiadomienia Zamawiającego uważa się za spełniony, jeżeli do godz. 15.00 trzeciego dnia Zamawiający miał możliwość zapoznać się z zawiadomieniem. Niedziele, święta i soboty nie wchodzą w skład 3-dniowego terminu. Nadanie listem poleconym zawiadomienia nie stanowi

zawiadomienia w rozumieniu niniejszego ustępu.

12. Ustęp 11 stosuje się odpowiednio dla Wykonawcy kwestionującego należności podwykonawcy wynikające z uprzednio podpisanej faktury.

13. Wszelkie koszty, w tym odsetki za zwłokę, która w związku z brakiem terminowej zapłaty na rzecz podwykonawcy poniesie Zamawiający, obciążają Wykonawcę.

14. W przypadku stwierdzenia zwłoki Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy, Zamawiający uprawniony jest bez otrzymywania jakiejkolwiek dyspozycji do przekazania należności z odsetkami na rzecz podwykonawcy i potrącenia tej kwoty z wynagrodzenia Wykonawcy.

15. W przypadkach spornych pomiędzy Wykonawcą, a podwykonawcą, w tym przypadku odmowy przyjęcia przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury podwykonawcy, podwykonawca zobowiązany jest w ciągu 3 dni od odmowy przyjęcia faktury pisemnie zgłosić ten fakt Zamawiającemu. W przypadku bezskutecznej mediacji ze strony Zamawiającego podwykonawca w ciągu 1 miesiąca od otrzymania zawiadomienia o bezskuteczności mediacji zobowiązany jest do skierowania sprawy na drogę sądową przeciwko Wykonawcy i odpis złożonego pozwu doręczyć Zamawiającemu. Wówczas Zamawiający zatrzyma część wynagrodzenia Wykonawcy w wysokości 150% wartości przedmiotu sporu do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sporu. Od zatrzymanej kwoty nie przysługują odsetki. Ustęp 11 stosuje się odpowiednio.

16. Nie dotrzymanie przez podwykonawcę któregokolwiek z terminów określonych w niniejszym

paragrafie/zawiadomienia Zamawiającego określone w ust. 11 lub 15, ewentualna zwłoka w wystąpieniu na drogę sądową przeciwko Wykonawcy zgodnie z ust. 15 powoduje obowiązek zapłaty przez podwykonawcę na rzecz Zamawiającego odszkodowania w kwocie równej wynagrodzeniu, którego od Zamawiającego mógłby żądać podwykonawca na podstawie art. 6471  § 5 KC. Zapłaty tego odszkodowania Zamawiający może żądać tylko w przypadku złożenia przez podwykonawcę wobec Zamawiającego żądania zapłaty w sytuacji określonej w niniejszym ustępie. Wówczas Zamawiający ma prawo do potrącenia obydwu wierzytelności.

17. Odbiór faktury podwykonawcy musi być pisemnie potwierdzony przez Wykonawcę.

18. Nie dopuszcza się zatrzymywania przez Wykonawcę żadnych części należności podwykonawcy innych niż pod tytułem, w wysokości i w terminach określonych w niniejszej umowie. Ustęp 9 stosuje się odpowiednio.

19. Stwierdzona przez Zamawiającego zwłoka Wykonawcy w zapłacie należności podwykonawcy lub też zlecenie jakiejkolwiek części usług podwykonawcy bez pisemnej zgody Zamawiającego, upoważnia Zamawiającego do natychmiastowego odstąpienia od umowy z winy Wykonawcy bez udzielenia żadnych terminów i żądania zapłaty kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia.

20. Strony postanawiają, że w przypadku gdy jakakolwiek osoba trzecia wystąpi w stosunku do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami związanymi z realizacją Usług, w zakresie obejmującym całość lub cześć robót, Wykonawca po uzyskaniu stosownej informacji od Zamawiającego o zgłoszonych roszczeniach, zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego z obowiązku świadczenia na rzecz tej osoby trzeciej i przejąć jej roszczenia do zaspokojenia.

21. W przypadku gdy w okolicznościach, o których mowa w ustępie poprzednim, w stosunku do Zamawiającego zapadnie prawomocne orzeczenie, na mocy którego Zamawiający zobowiązany będzie do zapłaty na rzecz osoby trzeciej lub do spełnienia jakiegokolwiek świadczenia, Wykonawca zobowiązuje się do zwrotu na rzecz Zamawiającego sumy zapłaconej przez Zamawiającego osobie trzeciej na podstawie takiego orzeczenia albo zwrotu kosztów o wartości świadczenia wynikającego z takiego orzeczenia, a

ponadto do zwrotu kosztów postępowania sądowego lub administracyjnego poniesionych przez Zamawiającego, w terminie 5 dni od daty otrzymania wezwania do zapłaty od Zamawiającego.

22. Wykonawca	 ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za roboty budowlane, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców, w szczególności zgodnie z przepisami prawa budowlanego oraz art. 415 k.c., art. 429 k.c., art. 430 k.c. i 474 k.c., art. 6471 k.c..

§ 10

Odstąpienie od umowy

Oprócz przypadków wymienionych w treści z tytułu XV Kodeksu Cywilnego stronom przysługuje prawo odstąpienia od umowy w następujących sytuacjach:

- Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy:

- w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 14 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

- gdy zostanie ogłoszona upadłość lub rozwiązanie firmy Wykonawcy.

- gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy.

- gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie.

- gdy Wykonawca przerwał realizację robót i przerwa ta trwa dłużej niż 7 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy w szczególności jeżeli:

  - Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur mimo dodatkowego wezwania w terminie miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur, określonego w niniejszej umowie.

  - Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny odbioru robót lub odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru robót.

  - Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i musi zawierać uzasadnienie.

- W przypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki szczegółowe:

- w terminie 14 dni od daty odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia.

- Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej strony, z której winy nastąpiło odstąpienie od umowy.

- Wykonawca sporządzi wykaz tych materiałów, które nie mogą być wykorzystane przez Wykonawcę do realizacji innych robót nie objętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego.

- Wykonawca zgłosi do dokonania przez Zamawiającego odbioru robót przerwanych oraz robót zabezpieczających, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada.

- Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zobowiązany jest do:

- dokonania odbioru robót przerwanych oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia.

- odkupienia materiałów, określonych w pkt. 4c, po cenach przestawionych w kosztorysie ofertowym.

- przejęcia od  Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy

Wszelkie zmiany będą odbywały się w formie aneksów sporządzonych na piśmie i podpisanych przez obie strony umowy.

§ 11.

Umowę niniejszą sporządzono w 2-ch jednobrzmiących egzemplarzach ,po dwa dla każdej ze stron.

§ 12.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego .

Podpisy stron :