Umowa

zawarta w dniu … 2015r. w Młodzieszynie

pomiędzy

Gminą Młodzieszyn ul. Wyszogrodzka 25 , 96-512 Młodzieszyn reprezentowaną przez Wójta Gminy – Monikę Pietrzyk -Połubińską

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – Małgorzaty Zawadzkiej

zwaną dalej „Zamawiającym”

a

…

z siedzibą w …, NIP …, Regon …

reprezentowanym przez: Pana …

zwanym dalej „Wykonawcą”.

strony zawierają umowę o następującej treści:

§ 1

- Zamawiający powierza a Wykonawca przyjmuje do wykonania: „Budowa Budynku Gminnego Magazynu Przeciwpowodziowego”.

- Przedmiot umowy zostanie wykonany zgodnie z projektem przedmiarem robót oraz specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót.

- Wykonawca oświadcza, że przed złożeniem oferty Zamawiającemu zapoznał się ze wszystkimi warunkami, które są niezbędne do wykonania przez niego przedmiotu umowy, bez konieczności ponoszenia przez Zamawiającego jakichkolwiek dodatkowych kosztów.

§ 2

- Wykonawca potwierdza, iż przy zachowaniu najwyższej staranności dokonał wizji lokalnej i zna istniejący stan faktyczny.

- Zamawiający zastrzega sobie możliwość ograniczenia zakresu prac lub ich etapowania w zależności od posiadanych środków finansowych.

§ 3

- Strony ustalają następujące terminy realizacji przedmiotu umowy:

- Rozpoczęcie robót w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,

- Zakończenie robót do dnia … 2015 r.

- Termin wykonania przedmiotu umowy objętego niniejszą umową może ulec zmianie w przypadku:

- Przerw w realizacji robót, powstałych z przyczyn zależnych od Zamawiającego lub niezależnie od stron,

- Zlecenia robót dodatkowych lub zamiennych jeżeli terminy ich zlecenia, rodzaj lub zakres, uniemożliwiają dotrzymanie pierwotnego terminu umownego.

- Od dnia przekazania placu budowy Wykonawca będzie ponosił odpowiedzialność za szkody dotyczące pracowników, osób trzecich, stan terenu oraz znajdującego się na nim obiektu do czasu wykonania przedmiotu umowy i przekazania z powrotem Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązany jest po przejęciu placu budowy do zabezpieczenia wszelkich obiektów na nim zlokalizowanych.

- Za datę zakończenia robót uznaje się dokonanie odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego bez zastrzeżeń w formie protokołu odbioru końcowego.

§ 4

Wykonawca przyjmuje następujące obowiązki:

- Dokonywanie w obecności przedstawiciela Zamawiającego każdorazowego obmiaru ilości wykonywanych robót oraz zużytego materiału.

- Uporządkowanie terenu realizacji przedmiotu umowy po każdorazowym zakończeniu robót.

- Protokolarne przejęcie placu budowy;

- Pokrycie kosztów poboru wody i innych mediów przez czas trwania budowy

- Utrzymanie porządku, ochrona mienia znajdującego się na terenie budowy;

- opracowanie planu BIOZ, przestrzeganie obowiązujących przepisów BHP, a w szczególności ppoż. w trakcie wykonywania robót;

- Opracowanie czasowej organizacji ruchu jeżeli będzie istniała konieczność;

- prowadzenie robót w systemie wielozmianowym, jeżeli będzie to niezbędne dla zachowania terminu wykonania robót;

- stosowanie	materiałów i urządzeń zapewniających sprawność eksploatacyjną wykonanego przedmiotu umowy; użyte do realizacji przedmiotu umowy materiały i urządzenia winny być w I gatunku jakościowym i wymiarowym oraz posiadać odpowiednie dopuszczenia do stosowania w budownictwie;

- zapewnienie obsługi geodezyjnej na etapie realizacji umowy (wytyczenie trasy, inwentaryzacja powykonawcza);

- ustanowienie kierownika budowy i kierownika robót;

- dostarczenie Zamawiającemu w dniu podpisania umowy - kosztorysu ofertowego, w dniu odbioru - kosztorysu powykonawczego i kompletnej dokumentacji powykonawczej.

- Uporządkowanie terenu budowy po zakończeniu robót;

§ 5

- Wykonawca w ramach ustalonego wynagrodzenia:

- Zorganizuje zaplecze socjalno – techniczne budowy w rozmiarach koniecznych dla realizacji robót.

- Będzie strzegł własnego mienia znajdującego się na terenie budowy oraz zapewni bezpieczne warunki realizacji robót określone przepisami dotyczącymi p.poż i bhp.

- W czasie realizacji robót oraz po ich ukończeniu będzie utrzymywał ład i porządek na terenie robót, umożliwiający ich użytkowanie zgodnie z ich przeznaczeniem.

- Dokona własnymi staraniami i na swój koszt wszelkich ubezpieczeń odpowiedzialności cywilnej związanych z procesem budowlanym.

- Po zakończeniu robót usunie wszelkie zbędne materiały, urządzenia i odpady oraz pozostawi cały teren robót czysty, uporządkowany i nadający się do użytkowania w stanie jak przed przystąpieniem do realizacji prac budowlanych w obiekcie.

- Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wykonać oznakowanie miejsc, na których będą prowadzone roboty budowlane, związane z realizacją przedmiotu umowy.

§ 6

- Wykonawca wykona przedmiot umowy zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami prawa budowlanego

- Wykonawca wykona przedmiot umowy przy użyciu własnych materiałów, narzędzi i sprzętu.

- Materiały i sprzęt, o których mowa w ust. 2 powinny odpowiadać wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy – Prawo budowlane

- Wykonawca pisemnie powiadomi Zamawiającego o każdej groźbie opóźnienia robót spowodowanej niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem swych obowiązków przez Zamawiającego. W wypadku niewykonania powyższego obowiązku Wykonawca traci prawo do powołania się na opóźnienie w realizacji przedmiotu umowy wywołane z winy Zamawiającego.

- W przypadku zniszczenia lub uszkodzenia przedmiotu umowy z winy Wykonawcy jest on zobowiązany do jego naprawienia i doprowadzenia do stanu poprzedniego, bez prawa do dodatkowego wynagrodzenia.

§ 7

- W czasie wykonywania robót Wykonawca odpowiedzialny jest za wszelkie szkody wynikłe z zaniechania, niedbalstwa, działania niezgodnego ze sztuką budowlaną, przepisami bhp i p.poż., a także nieprawidłowego zabezpieczenia narzędzi i materiałów do momentu dokonania odbioru.

- Wykonawca ponosić będzie pełną odpowiedzialność z tytułu realizacji umowy w szczególności za szkody i następstwa nieszczęśliwych wypadków dotyczących osób przebywających na terenie realizacji przedmiotu umowy oraz uszkodzenia mienia powstałego w związku z realizacją przedmiotu umowy.

§ 8

- Wykonawca udziela Zamawiającemu 24 miesiące  gwarancji na przedmiot niniejszej umowy.

- Na materiały Wykonawca udzieli gwarancji zgodnej z gwarancją jaką dają ich producenci, lecz nie krótszą niż 12 miesięcy.

- Okres gwarancji rozpoczyna swój bieg od dnia końcowego, bezusterkowego odbioru prac objętych przedmiotem niniejszej umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przystąpienia do usunięcia wady w terminie 7 dni od daty powiadomienia go faksem przez Zamawiającego o fakcie ujawnienia wady.

- Termin wykonania robót związanych z usunięciem wady będzie każdorazowo określony przez Zamawiającego.

§ 9

- Odbiór końcowy robót dokonany będzie komisyjnie z udziałem przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego.

- Przed przystąpieniem do czynności odbiorowych wykonawca przedłoży zamawiającemu wszelkie niezbędne dokumenty w szczególności:

- Kosztorys powykonawczy

- Atesty zastosowanych materiałów

- Inwentaryzację powykonawczą

- W przypadku nie przedłożenia dokumentów określonych w § 9 ust. 2 odbiór nie zostanie dokonany

- Zamawiający może przerwać czynności odbioru końcowego, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad, które uzna za istotne – aż do czasu usunięcia tych wad.

- Jeżeli w toku czynności odbioru końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

- Jeżeli wady nadają się do usunięcia – Zamawiający wyznaczy termin na usunięcie stwierdzonych wad,

- Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia i uniemożliwiają korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem to:

- Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania poszczególnych prac dotkniętych wadami ponownie,

- Zamawiający zleci wykonanie poszczególnych prac dotkniętych wadami osobie trzeciej na koszt Wykonawcy, po uprzednim bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wad,

  - Jeżeli wady nie nadają się do usunięcia lecz możliwe jest korzystanie z przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający ma prawo do odpowiedniego obniżenia wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

    - Wykonawcy nie przysługuje wynagrodzenie za prace, materiały i urządzenia użyte do usunięcia wad.

    - Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad  oraz ma prawo do żądania wyznaczania terminu odbioru robót uprzednio zakwestionowanych jako wadliwych.

§ 10

      - Za wykonanie przedmiotu umowy, określonego w §1, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie , w wysokości: … zł brutto (słownie: … …/100 zł)

§ 11

- Rozliczenie Wykonawcy za wykonanie roboty odbywać się będzie, na podstawie wystawionej jednej faktury VAT.:

- Podstawą do wystawienia faktury VAT jest protokół odbioru podpisany przez uprawnionego przedstawiciela Wykonawcy i Zamawiającego bez zastrzeżeń .

- Zamawiający dokona zapłaty wynagrodzenia przelewem bankowym na wskazany przez Wykonawcę rachunek w terminie 30 dni, licząc od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do Zamawiającego.

- Za datę zapłaty należności uważa się datę wysłania przez Zamawiającego polecenia przelewu bankowego.

- Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest płatnikiem VAT..

§ 12

- Strony zastrzegają kary umowne naliczane od wynagrodzenia brutto w następujących wypadkach i wysokościach:

  - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

    - Za opóźnienie w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień opóźnienia;

    - Za nienależyte wykonanie przedmiotu umowy – w wysokości 10% wynagrodzenia;

    - Za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie rękojmi i gwarancji w wysokości 0,5% wynagrodzenia za każdy dzień zwłoki, liczonej od dnia wyznaczonego na usunięcie wad;

    - Za odstąpienie od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, o ile wartość poniesionej szkody przewyższa wysokość zastrzeżonych kar umownych.

§ 13

                - Dla zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tytułem kaucji gwarancyjnej Wykonawca wnosi zabezpieczenie w formie….. w  wysokości 10 % wartości brutto zamówienia t.j: ........................................................

                - Zmiany formy kaucji gwarancyjnej mogą być dokonywane z zachowaniem ciągłości i bez zmniejszania wysokości.

                - Zwrot zabezpieczenia odpowiadający 70 % wniesionej kaucji gwarancyjnej nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania i uznania za należyte wykonania przedmiotu umowy bez zastrzeżeń.

                - Pozostałe 30 % zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie roszczeń z tytułu rękojmi za wady.

§ 14

    - Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy gdy:

      - Wystąpi istotna zmiana okoliczności powodująca, że wykonanie umowy nie leży w interesie Zamawiającego, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym wypadku może nastąpić w terminie miesiąca od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach .

      - W wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub jego znacznej części, lub zostanie ogłoszone postanowienie o upadłości Wykonawcy,

      - Wykonawca nie rozpoczął robót w terminie  3 dni od dnia wprowadzenia na teren robót,

      - Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszą umową niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy,

      - Wykonawca z własnej winy przerwał realizacje robót i przerwa ta trwa dłużej niż 5 dni.

- Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od umowy jeżeli Zamawiający zawiadomi Wykonawcę, iż wobec zaistnienia uprzednio nie przewidzianych okoliczności nie będzie mógł spełnić swoich zobowiązań umownych wobec Wykonawcy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy należy złożyć drugiej stronie w formie pisemnej pod rygorem nieważności – oświadczenie o odstąpieniu od umowy musi zawierać uzasadnienie.

- W razie odstąpienia od umowy Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi protokół inwentaryzacyjny robót w toku na dzień odstąpienia oraz zabezpieczy przerwane roboty w zakresie wzajemnie uzgodnionym na koszt strony, która spowodowała odstąpienia od umowy.

- Strona odstępująca od umowy zobowiązana jest zawiadomić druga stronę o zamiarze odstąpienia na dwa tygodnie przed terminem odstąpienia.

§ 15

  - Zmiana postanowień umowy stanowiących integralną część niniejszej umowy może nastąpić za zgodą obu stron, wyrażoną na piśmie w formie aneksu do umowy, pod rygorem nieważności.

  - Zmiana istotnych postanowień umowy w stosunku do treści umowy w stosunku do treści umowy może nastąpić zgodnie z art. 1 w następujących przypadkach:

- jeśli wartość robót dodatkowych, których konieczności wykonania nie można było przewidzieć w momencie zawarcia umowy nie przekracza wartości robót, których wykonanie stało się zbędne lub niecelowe (roboty zamienne),

2)  jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jego wykonania jest korzystna dla Zamawiającego

3)  jeśli zmiana przedmiotu umowy lub terminu jej wykonania jest spowodowana przyczynami niezależnymi od stron umowy i niezawinionymi przez Wykonawcę, w szczególności siły wyższej,

4)    jeśli Wykonawca zmieni podwykonawcę lub podwykonawców, a zmiana nastąpi zgodnie z warunkami niniejszej umowy i przepisów prawa,

5)     jeśli zmiana będzie dotyczyć elementów, które nie były integralną częścią oferty.

§ 16

- Spory, mogące wynikać przy wykonywaniu niniejszej umowy, strony zobowiązują się rozstrzygać w drodze negocjacji.

- W razie braku możliwości załatwienia sporów w drodze negocjacji, będą one rozstrzygane przez Sąd Powszechny właściwy miejscowo i rzeczowo dla siedziby Zamawiającego.

§ 16

Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy

§ 17

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową stosuje się przepisy Prawa Budowlanego, Kodeksu Cywilnego.

§ 18

Umowę niniejszą sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach: jeden dla Wykonawcy, dwa dla zamawiającego.

ZAMAWIAJĄCY								WYKONAWCA