# Załącznik nr 4 do SIWZ - Wzór umowy

UMOWA NR ……. (wzór)

zawarta w dniu ......................... w Młodzieszynie pomiędzy

Gminą Młodzieszyn, ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, Województwo Mazowieckie, Powiat Sochaczewski, w imieniu, którego działają:

...........................................................................................................

..........................................................................................................

zwanym dalej ZAMAWIAJĄCYM,

a

firmą ................., z siedzibą ...................., reprezentowaną przez: .............................................., zwanym dalej WYKONAWCĄ,

wyłonionym w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, numer sprawy ……………..., 
w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie art. 39 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo Zamówień Publicznych, (tj. Dz. U. z 2013 r.,  poz. 907 ze zmianami), o następującej treści:

§ 1.

Przedmiot Umowy

- W ramach   niniejszej   umowy   (zwanej dalej „Umową” ) Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi na „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego” dla zadania pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn– zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion”.

- Wykonawca  oświadcza,  że  dysponuje  odpowiednim  potencjałem  kadrowym,  finansowym, technicznym, organizacyjnym oraz uprawnieniami, wiedzą i doświadczeniem pozwalającym na należyte zrealizowanie przedmiotu Umowy.

- Wykonawca  zobowiązuje  się  wykonywać  przedmiot  Umowy zgodnie zapisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z późn. zm.) z najwyższą  starannością, przy uwzględnieniu profesjonalnego charakteru prowadzonej działalności.

§ 2.

Zakres usług Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do świadczenia usługi  „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn- zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion” obejmującej:

  - doradztwo eksperckie dla Zamawiającego związane z postępowaniami przetargowymi o udzielenie zamówienia publicznego w formule „zaprojektuj i wykonaj” na roboty budowlane w zakresie infrastruktury sieci szerokopasmowej z wykorzystaniem łączy kablowych i radiowych w Gminie Młodzieszyn, w szczególności pełnienie obowiązków biegłego w Komisji przetargowej.

  - doradztwo eksperckie dotyczące wszystkich aspektów prowadzonego postępowania i udzielanego zamówienia publicznego w zakresie zagadnień technicznych, ekonomicznych, organizacyjnych, architektonicznych, materiałowych, funkcjonalnych, projektowania i wykonania robót budowlanych, a także dostaw, warunków gwarancji i rękojmi, licencji, wykorzystania istniejącej infrastruktury, sprawdzania i odbioru infrastruktury,

  - reprezentowanie inwestora na budowie przez sprawowanie kontroli zgodności jej realizacji z projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi Polskimi  Normami oraz Normami UE i zasadami wiedzy technicznej,

  - sprawdzanie jakości wykonywanych robót, wbudowanych wyrobów budowlanych, a w szczególności zapobieganie zastosowaniu wyrobów budowlanych wadliwych i nie dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie,

  - sprawdzanie i odbiór robót budowlanych ulegających zakryciu lub zanikających, uczestniczenie w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i przewodów kominowych oraz przygotowanie i udział w czynnościach odbioru gotowych obiektów budowlanych i przekazywanie ich do użytkowania,

  - potwierdzanie faktycznie wykonanych robót oraz usunięcia wad, a także, na żądanie inwestora, kontrolowanie rozliczeń budowy.

  - w uzasadnionych przypadkach wydawanie kierownikowi budowy lub kierownikowi robót polecenia potwierdzone wpisem do dziennika budowy dotyczące:

    - usunięcia nieprawidłowości lub zagrożeń,

    - wykonania prób lub badań, także wymagających odkrycia robót lub elementów zakrytych,

    - przedstawienia ekspertyz dotyczących prowadzonych robót budowlanych, dowodów dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie wyrobów budowlanych oraz urządzeń technicznych,

  - w uzasadnionych przypadkach żądanie od kierownika budowy lub kierownika robót dokonania poprawek bądź ponownego wykonania wadliwie wykonanych robót, a także wstrzymania dalszych robót budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołać zagrożenie bądź spowodować niedopuszczalną niezgodność z projektem lub pozwoleniem na budowę.

  - reprezentowanie Zamawiającego w kontaktach z Instytucją Wdrażającą Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w zakresie dotyczącym przedmiotu pełnionego nadzoru.

- Szczegółową  koncepcję  i  warunki  realizacji  Projektu  określa  w  szczególności  Umowa 
o  dofinansowanie nr POIG.0 wraz z załącznikami oraz  inne  dokumenty  przekazane przez Zamawiającego, wytyczne krajowe i wspólnotowe.

- Czynności, o których mowa w ust. 1 Wykonawca zobowiązuje się wykonywać w ramach umówionego wynagrodzenia.

- W ramach przedmiotu Umowy Wykonawca zapewni udział swojego przedstawiciela we wszelkich czynnościach kontrolnych, w tym także  audytowych,  związanych  z  przedmiotem  Umowy  lub  Projektem,  po  uprzednim zawiadomieniu Wykonawcy przez Zamawiającego o terminie takich czynności z   wyprzedzeniem  co  najmniej  jednego  dnia  roboczego;  Zamawiający  może  żądać osobistego stawiennictwa przedstawiciela Wykonawcy w miejscu prowadzenia czynności kontrolnych.

§ 3.

Okres obowiązywania Umowy

- Wykonawca  zobowiązany  jest  do  wykonywania  przedmiotu  Umowy  do dnia 31.12.2014

- Termin uważa się za dotrzymany, jeżeli w tym terminie Wykonawca wykonał usługę bez wad 
(tj. błędów oraz innego rodzaju niezgodności w stosunku do wymagań określonych w Umowie  
o  dofinansowanie nr …………………………… wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

§ 4.

Zobowiązania Wykonawcy

- Wykonawca  zapewnia,  że  zrealizuje  przedmiot  Umowy  i  wywiąże  się  ze  wszystkich obowiązków.

- Wykonawca  celem  prawidłowej  realizacji  wszelkich  swoich  zobowiązań  zapozna  się  oraz będzie stosować wszelkie dokumenty dotyczące Projektu, dostarczone przez Zamawiającego.

- Wykonawca w trakcie realizacji Umowy zobowiązany jest do uwzględnienia zmian Projektu, w tym zmian w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot Umowy co najmniej przy udziale specjalistów wskazanych  w  ofercie  –  w  Wykazie  osób,  którymi  dysponuje  Wykonawca  i  które  będą uczestniczyć w wykonaniu zamówienia.

- Wykonawcy   w   trakcie   wykonania   zamówienia   przysługuje   prawo   wymiany   personelu delegowanego do wykonania zamówienia, za pisemną zgodą Zamawiającego. W przypadku zmiany personelu, Wykonawca wskaże osobę o takich samych lub wyższych kwalifikacjach jak określone w SIWZ. Wykonawcy nie przysługuje roszczenie o zwrot kosztów wynikających bezpośrednio  lub   pośrednio  z  wymiany  osób  delegowanych  do  wykonania  przedmiotu zamówienia.

- Zmiana  personelu  będzie  również  dokonana  na  uzasadniony  wniosek  Zamawiającego, przy zachowaniu kwalifikacji wymienionych osób.

- Usługi  będą  świadczone  w  siedzibie  Zamawiającego  lub  poza  siedzibą – w miejscu, które 
w ocenie Wykonawcy będzie najbardziej odpowiednie dla charakteru danej czynności.

- Wykonawca, w celu wypełniania obowiązków wynikających z Umowy, zobowiązany jest stawić się 
w  siedzibie Zamawiającego lub w innym miejscu wskazanym przez Zamawiającego na każde  wezwanie  Zamawiającego  przekazane  Wykonawcy  z  wyprzedzeniem  co  najmniej dwóch dni roboczych.

- Wykonawca zobowiązany jest do zatrudnienia takiej ilości pracowników lub współpracowników 
o  właściwych kwalifikacjach, by zapewnić prawidłową, sprawną i terminową realizację usług objętych przedmiotem zamówienia. Pracownicy lub współpracownicy Wykonawcy powinni być dostępni na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego.

- Na każdym etapie realizacji Umowy Wykonawca zobowiązuje się umożliwić upoważnionemu przedstawicielowi  Zamawiającego  wgląd  do  dokumentów  przygotowywanych w ramach realizacji Umowy oraz udzielać wszelkich informacji i wyjaśnień o sposobie realizacji Umowy.

- Na  każde  żądanie  Zamawiającego Wykonawca  zobowiązany  jest  wydać  Zamawiającemu wszelkie  dokumenty związane z wykonywaniem Umowy wraz ze wszystkimi kopiami oraz nośnikami, na których dokumenty zostały zapisane.

- Wykonawca zobowiązuje się współpracować z Zamawiającym w trakcie realizacji niniejszej umowy,  a w szczególności udzielać wszelkich niezbędnych wyjaśnień i informacji na temat postępów
i sposobu wykonywania powierzonych prac a także na bieżąco informować o ewentualnych  problemach i dodatkowych  okolicznościach wynikłych w trakcie realizacji umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się w trakcie realizacji niniejszej umowy do prowadzenia bieżących uzgodnień z Zamawiającym w formie telefonicznej, mailowej bądź w formie spotkań konsultacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest uwzględniać sugestie oraz wskazówki Zamawiającego, chyba że ich realizacja jest niemożliwa lub nieuzasadniona. Uzgodnienia odbywać się będą minimum raz w tygodniu, w zależności od potrzeb Stron.

§ 5.

Zobowiązania Zamawiającego

Zamawiający zobowiązany jest do:

- współdziałania z Wykonawcą, a w szczególności zapewnienia osobom wyznaczonym przez Wykonawcę dostępu do posiadanych informacji oraz dokumentów, niezbędnych do prawidłowego 
i należytego wykonania prac objętych Umową,

- niezwłocznego  odpowiadania  na  wnioski  i  zapytania Wykonawcy  w  zakresie  dotyczącym przedmiotu Umowy,

- zapewnienia odpowiedniego miejsca do spotkań roboczych z przedstawicielami Wykonawcy oraz dostępności własnych pracowników przypisanych do realizacji przedmiotu Umowy,

- umożliwienia  Wykonawcy  korzystania  na  potrzeby  wykonania  przedmiotu  Umowy  z  tych opracowań, do których Zamawiającemu przysługują prawa autorskie lub prawa pokrewne, 
w zakresie i na warunkach posiadanych przez siebie uprawnień.

§6

Osoby odpowiedzialne za realizację Umowy

- Wykonawca wyznacza do bieżących kontaktów z Zamawiającym Panią/Pana [Imię i Nazwisko], tel. [numer telefonu służbowego], faks. [numer faksu służbowego] email: [adres poczty elektronicznej] jako Koordynatora świadczonych przez Wykonawcę usług.

- Zamawiający wyznacza do bieżących kontaktów z Wykonawcą Pana Damiana Bednarek, tel.   46 864 17 61,  faks.  46 864 17 65  email:  damian_bednarek@interia.eu.

- Osoba wskazana w ust. 2 jest umocowana w imieniu Zamawiającego do żądania wykonania czynności  objętych  usługami  Wykonawcy,  podpisywania  protokołów  odbioru,  jak  również innych   czynności  Zamawiającego  związanych   z  bieżącą  realizacją  Umowy.

- Osobami odpowiedzialnymi  za  realizację  Umowy  ze  strony  Wykonawcy  jest  co  najmniej  personel wskazany w ofercie do wykonania zamówienia (w zakresie dysponowania przez Wykonawcę osobami zdolnymi do wykonania zamówienia), tj.:

……………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………
	……………………………………………………………………………………………………………

- Zmiana osób przez Wykonawcę wymaga pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 7.

Wynagrodzenie

- Za	wykonanie przedmiotu Umowy	Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe 
w  wysokości  ……..........  %  brutto  od wartości netto robót wymienionych w §2 niniejszej umowy. Powyższe wynagrodzenie obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie wszelkich praw autorskich, o których mowa w §12 Umowy, w tym zezwolenia na wykonywanie autorskich praw zależnych.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 będzie wypłacane w …......... równych transzach wynoszących …………………………… zł. brutto (słownie: ……………………… złotych), tj. ………. zł. netto każda, co miesiąc przez okres …........... miesięcy od daty podpisania Umowy, w terminie do 10 dnia każdego miesiąca.

- Faktury należy wystawić dla:

Gmina Młodzieszyn,
ul. Wyszogrodzka 25, 96-512 Młodzieszyn, 
Województwo Mazowieckie, 
Powiat Sochaczewski, 
NIP: ….........................

Podstawą do wystawienia faktury na część wynagrodzenia, będzie podpisany przez osoby wskazane  w § 6  ust. 1 i 2.

- Wynagrodzenie  będzie  płatne  przelewem  na  rachunek  bankowy  Wykonawcy  wskazany na  fakturze,  w terminie do  14  dni  od  daty  otrzymania  przez Zamawiającego  prawidłowo wystawionej  faktury  wraz  z  podpisanym  przez  Zamawiającego  odpowiednim  protokołem odbioru  zadania,  o  którym  mowa  w  ust.  4.  Datą  zapłaty  jest  data  obciążenia  rachunku bankowego Zamawiającego.

- Wynagrodzenie  nie  podlega  waloryzacji  i  jest  niezmienne  przez  cały  okres  realizacji zamówienia.

§ 8.

Odpowiedzialność i kary umowne

- Wykonawca zapłaci na wezwanie Zamawiającego, w terminie 14 dni od otrzymania noty księgowej, kary umowne w wysokości:

  - 0,6 % wynagrodzenia brutto (tj. …….. zł), o którym mowa w § 7 ust. 1 Umowy, za każdy zawiniony dzień zwłoki w wykonaniu przedmiotu Umowy w stosunku do terminu określonego w Umowie o dofinansowanie nr …………………… wraz z załącznikami ze szczególnym uwzględnieniem harmonogramu rzeczowo-finansowego.

- W przypadku nieuzasadnionego odstąpienia od Umowy przez Wykonawcę lub odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego, z przyczyn za które odpowiedzialność ponosi Wykonawca, Zamawiający  obciąży Wykonawcę karą umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto, 
o którym mowa w § 7 ust.

- Zamawiający może potrącić karę umowną z kwotą faktury przedstawionej przez Wykonawcę do zapłaty.

- Zamawiający ma prawo do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych do wysokości poniesionej szkody.

§ 9.

Siła Wyższa

- Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności za szkody wynikające z opóźnienia lub niewykonania  jego  zobowiązań  z  Umowy, jeżeli takie opóźnienie  lub  niewykonanie  jest następstwem działania siły wyższej oraz z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę.

- Przez siłę wyższą należy rozumieć nieprzewidziane nadzwyczajne wydarzenia, które wystąpią niezależnie od woli Stron i po zawarciu Umowy, a którym Strona nie mogła zapobiec, udaremniające całkowicie lub częściowo wypełnianie zobowiązań umownych, jak np. stan klęski  żywiołowej,  pożar,  działania  wojenne,  rekwizycja,  embargo  lub  zarządzenia  władz odnośnie podobnych okoliczności.

§ 11.

Przeniesienie praw autorskich

- W ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego majątkowe prawa autorskie do wszelkich utworów powstałych w wykonaniu lub w związku 
z wykonaniem Umowy.

- Przeniesienie majątkowych praw autorskich, o których mowa ust. 1, następuje z chwilą przekazania  utworu Zamawiającemu, bez ograniczeń co do terytorium, czasu lub liczby egzemplarzy, na wszelkich znanych polach eksploatacji, w szczególności:

- w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;

- w  zakresie  obrotu  oryginałem  albo  egzemplarzami,  na  których  utwór  utrwalono  - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;

- w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w lit. b) - publiczne wykonanie,  wystawienie,  wyświetlenie,  odtworzenie  oraz  nadawanie  i  reemitowanie, 
a także  publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

- w zakresie używania;

- w  zakresie  wykorzystywania  w  całości  lub  części  utworów  powstałych  w  wyniku wykonywania Umowy lub w związku z wykonywaniem Umowy oraz dokonywania w nich zmian;

- wprowadzenie do pamięci komputera lub do sieci komputerowej;

- tłumaczenie na różne języki, zmiany wielkości, układu, treści lub jakichkolwiek innych zmian całości lub części utworów.

- W	ramach	wynagrodzenia,	 o którym mowa w §7 ust. 1, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu nieodwołalnej	zgody na dokonywanie przez Zamawiającego (w tym jego następców prawnych lub osoby trzecie działające na jego zlecenie lub rzecz) dowolnych adaptacji, zmian, przeróbek i modyfikacji utworów - do których Zamawiający nabył majątkowe prawa autorskie – według woli i zapotrzebowania Zamawiającego, jak też ich tłumaczeń, przeróbek i innych opracowań.

- Wykonawca zapewnia i gwarantuje, że wykonując przedmiot Umowy nie naruszy praw osób trzecich  i  przekaże  Zamawiającemu  utwory powstałe  w wyniku wykonywania  Umowy lub 
w związku z jej wykonywaniem w stanie wolnym od obciążeń prawami osób trzecich.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie wady fizyczne i prawne utworów dostarczonych 
w wykonaniu Umowy, a w szczególności za ewentualne roszczenia osób trzecich wynikające 
z naruszenia paw autorskich.

- W przypadku wystąpienia przez osobę trzecią przeciwko Zamawiającemu z tytułu naruszenia jej praw autorskich, Wykonawca, niezależnie od odpowiedzialności odszkodowawczej wobec Zamawiającego,  zobowiązuje  się  do  całkowitego  zaspokojenia  słusznych  roszczeń  osób trzecich oraz do zwolnienia Zamawiającego od obowiązku świadczenia z tego tytułu.

- Z chwilą przekazania utworu Zamawiającemu, Zamawiający nabywa własność wszystkich egzemplarzy nośników, na których utwór został utrwalony.

- Prawa  nabyte  na  podstawie  Umowy  Zamawiający  może  przenieść  na  osobę  trzecią  lub upoważnić osobę trzecią do korzystania z tych praw.

§ 12.

Poufność i konflikt interesów

- Umowa jest jawna i podlega udostępnianiu przez Zamawiającego na zasadach określonych 
w przepisach ustawy o dostępie do informacji publicznej.

- Wykonawca nie może, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, ujawnić osobie trzeciej jakiegokolwiek dokumentu lub informacji dostarczonej przez Zamawiającego lub sporządzonej na jego rzecz w związku z realizacją Umowy, w szczególności opracowania wykonywanego przez Wykonawcę w ramach Umowy.

- Wykonawcy nie wolno, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego, wykorzystywać jakichkolwiek  dokumentów lub informacji, o których mowa w ust. 2, w innych celach niż wykonywanie Umowy lub z przekroczeniem praw przysługujących Zamawiającemu do tych dokumentów lub informacji.

- Obowiązek poufności, wynikający z ust. 2-3, nie dotyczy dokumentów i informacji powszechnie znanych lub co do których istnieje prawny obowiązek ich ujawnienia w ramach dostępu do informacji publicznej.

- Zakazy, o których mowa w ust. 2-3, wiążą Wykonawcę zarówno w okresie obowiązywania Umowy, jak i po ustaniu jej obowiązywania.

- Wykonawca dołoży wszelkich starań w celu uniknięcia konfliktu interesów rozumianego jako brak  bezstronności lub obiektywności przy przygotowaniu i przeprowadzeniu Postępowania, jak również przy wykonywaniu	pozostałych usług w ramach przedmiotu Umowy. W przypadku konfliktu interesów  Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowego zaprzestania wykonywania usług 
i powiadomienia  Zamawiającego w celu niezwłocznego uzgodnienia  odpowiedniego  sposobu rozwiązania problemu.  Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od dnia, w którym dowiedział się o  konflikcie interesów po stronie Wykonawcy. Zamawiający nie ponosi wobec Wykonawcy żadnej odpowiedzialności za następstwa konfliktu interesów po stronie Wykonawcy.

- W stosunku  do  każdej  osoby,  którą  Wykonawca  dopuści  do  wykonywania  Umowy, Wykonawca zapewni uprzednie odebranie	od tej osoby pisemnego zobowiązania do przestrzegania zakazów, o których mowa w ust. 2-3, jak również obowiązków określonych w ust. 6. Oświadczenia zostaną udostępnione Zamawiającemu na każdorazowe żądanie.

§ 13.

Zmiana Umowy

Zamawiający zgodnie z art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności wymienionych poniżej:

1.1. Zmiana Czasu na Ukończenie Robót

1.1. zmiany spowodowane warunkami atmosferycznymi w szczególności:
a) klęski żywiołowe;
b) warunki atmosferyczne odbiegające od typowych, uniemożliwiające prowadzenie robót budowlanych, przeprowadzanie prób i sprawdzeń, dokonywanie odbiorów;

1.2.  zmiany spowodowane nieprzewidzianymi w SIWZ warunkami geologicznymi, archeologicznymi lub terenowymi, w szczególności:
a) niewypały i niewybuchy;
b) wykopaliska archeologiczne;
c) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki geologiczne;
d) odmienne od przyjętych w dokumentacji projektowej warunki terenowe, w szczególności istnienie niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych, wystąpienie wód gruntowych o ile nie przewidywała ich wystąpienia dokumentacja techniczna itp.

1.3.  zmiany będące następstwem okoliczności leżących po stronie Zamawiającego, w szczególności:
a) zmiana terminu wykonania umowy w przypadku nie wprowadzenia Wykonawcy na teren budowy w umownym terminie

b)wstrzymanie robót przez Zamawiającego;
c) konieczność usunięcia błędów lub wprowadzenia zmian w  dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

1.4 zmiany będące następstwem działania organów administracji i innych podmiotów o kompetencjach zbliżonych do organów administracji w szczególności eksploatatorów infrastruktury oraz właścicieli gruntów pod inwestycję, w szczególności:
a) przekroczenie zakreślonych przez prawo lub regulaminy, a jeśli takich regulacji nie ma – typowych w danych okolicznościach, terminów wydawania przez organy administracji lub inne podmioty decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp.;
b) odmowa wydania przez organy administracji lub inne podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień z przyczyn niezawinionych przez wykonawcę, w tym odmowa udostępnienia przez właścicieli nieruchomości do celów realizacji inwestycji;

1.5 inne przyczyny zewnętrzne niezależne od Zamawiającego oraz Wykonawcy  skutkujące niemożliwością prowadzenia prac lub wykonywania innych czynności przewidzianych Kontraktem;

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 1.1 – 1.5 termin Czasu Ukończenia Robót może ulec odpowiedniemu przedłużeniu, o czas niezbędny do zakończenia wykonywania jej przedmiotu w sposób należyty, nie dłużej jednak niż o okres trwania tych okoliczności.

2. Zmiana sposobu spełnienia świadczenia

Zmiany osobowe

a) zmiana osób, przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy na inne spełniające warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia, według polityki kadrowej Wykonawcy

b) Zmiana osób podanych w ofercie wykonawcy przy pomocy których Wykonawca realizuje przedmiot umowy nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana jest możliwa na osoby spełniające wymogi SIWZ , a dla dokonania zmiany niezbędne jest uzyskanie zgody Zamawiającego na zaproponowaną osobę.

3. Pozostałe zmiany spowodowane następującymi okolicznościami:

a) siła wyższa uniemożliwiająca wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z SIWZ;
b) zmiana obowiązującej stawki VAT;  
c) zmiana sposobu rozliczania umowy lub dokonywania płatności na rzecz wykonawcy.
d) rezygnacja przez Zamawiającego z realizacji części przedmiotu umowy. 
e) kolizja z planowanymi lub równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami.

W takim przypadku zmiany w umowie zostaną ograniczone do zmian koniecznych powodujących uniknięcie lub usunięcie kolizji.
f) zmiany uzasadnione okolicznościami o których mowa w art. 357 §1 Kodeksu cywilnego. 
g) gdy zaistnieje inna okoliczność prawna, ekonomiczna lub techniczna, skutkująca niemożliwością wykonania lub należytego wykonania umowy zgodnie z SIWZ.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z okoliczności wymienionych w pkt 3 a,d,e,f,g możliwa jest w szczególności zmiana sposobu wykonania, materiałów i technologii robót, jak również zmiany lokalizacji budowanych urządzeń.

W przypadku pkt. 3.b zmiana stawki VAT dotyczyć będzie ceny oferty, w części, jakiej dotyczą te zmiany przepisów.
W przypadku pkt. 3.c zmiany dostosują sposób rozliczeń lub płatności do wymogów zmienionych w umowie.
W przypadku pkt. 3.d zmiany mogą  dotyczyć zakresu wykonywanych prac, zmian dokumentacji i zmniejszenia wynagrodzenia o kwoty odpowiadające cenie Robót, z których Zamawiający rezygnuje.

Wszystkie powyższe postanowienia w punktach 1, 2 i 3  stanowią katalog zmian na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody i nie rodzą żadnego roszczenia w stosunku do Zamawiającego.

Nie stanowi zmiany umowy w rozumieniu art. 144 ustawy Prawo zamówień publicznych:
a) zmiana danych związanych z obsługą administracyjno-organizacyjną Umowy (np. zmiana nr rachunku bankowego) 
b) zmiany danych teleadresowych, 
c) udzielenie zamówień dodatkowych określonych w przepisach o zamówieniach publicznych 
d) udzielenie zamówień uzupełniających w zakresie wskazanym w SIWZ.

§14.

Odstąpienie od Umowy

- Rozwiązanie Umowy jest możliwe w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w  interesie  publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Rozwiązanie Umowy jest możliwe jeżeli Wykonawca ze swojej winy dopuszcza się zwłoki 
w wykonaniu czynności objętej zakresem usług Wykonawcy, Zamawiający może wyznaczyć Wykonawcy odpowiedni dodatkowy termin z zagrożeniem, iż w razie bezskutecznego upływu wyznaczonego terminu będzie uprawniony do odstąpienia od Umowy.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli Wykonawca naruszy istotne postanowienia Umowy, a  po upływie 7 dni od dnia wezwania przez Zamawiającego do zaniechania przez Wykonawcę naruszeń  i  usunięcia ewentualnych skutków naruszeń, Wykonawca nie zastosuje się do wezwania. Prawo odstąpienia od Umowy przysługuje Zamawiającego w terminie 60 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Zamawiający może odstąpić od Umowy, jeżeli:

- po  stronie  Wykonawcy  wystąpi  konflikt  interesów  w  rozumieniu  §12  ust.  6,  którego Wykonawca nie usunie w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego,

- Wykonawca naruszył zakaz, o którym §12 ust. 2 lub 3, lub

- zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne Wykonawcy lub złożony wniosek 
o ogłoszenie upadłości Wykonawcy.

W przypadku wystąpienia którejkolwiek z wymienionych wyżej okoliczności, Zamawiający może   odstąpić od Umowy w terminie 60 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

- Odstąpienie od umowy następuje w formie pisemnej pod rygorem nieważności i zawiera uzasadnienie.

- Prawo odstąpienia zastrzeżone w niniejszej Umowie  w żaden sposób nie ogranicza, ani nie wyłącza prawa odstąpienia zastrzeżonego dla którejkolwiek ze Stron w przepisach prawa.

§ 15.

Postanowienia końcowe

- Umowa wchodzi w życie z dniem jej  zawarcia.

- W sprawach nieuregulowanych Umową wiąże oferta Wykonawcy, postanowienia zawarte 
w specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami, a także stosuje się przepisy   prawa,   w   szczególności   ustawy   Prawo   zamówień   publicznych,   Kodeksu cywilnego, aktów wykonawczych do tych ustaw oraz przepisy ustawy o prawie autorskim  i prawach pokrewnych.

- W każdym przypadku, w którym w Umowie zastrzeżono dla czynności Zamawiającego jej  dokonanie  na  piśmie  lub  w  formie  pisemnej,  jest  to  zastrzeżenie pod rygorem nieważności

- Wykonawca  nie  może  przenieść  na  osobę  trzecią  praw  i  obowiązków  wynikających z Umowy.

- Sądem  właściwym  dla  rozstrzygania  sporów  między  Stronami  jest  sąd  powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Strony zgodnie ustalają, że wszelkie spory i nieporozumienia wynikające z Umowy będą w miarę możliwości rozstrzygane polubownie.

- Umowa  sporządzona została w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

- Załączniki do Umowy stanowią integralną część Umowy:

- Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia dla zadania (SIWZ) pn. „Pełnienie funkcji Inspektora nadzoru budowlanego Projektu pn. „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu w Gminie Młodzieszyn– zaprojektowanie i wykonanie sieci światłowodowej” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013, Priorytet 8 – Społeczeństwo informacyjne – zwiększanie innowacyjności gospodarki, Działanie 8.3. – Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion, nr ………………, z dnia …………..… .

- Formularz ofertowy – załącznik nr 3 do SIWZ – kserokopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem

- Wzór wykazu osób – załącznik nr 6 do SIWZ – kserokopia potwierdzona za zgodność 
z oryginałem

Zamawiający 										Wykonawca